утвержденА

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 11/01/2023 № 38

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Сосновоборского городского округа**

**ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО**

**на 2014-2030 годы**

г. Сосновый Бор

2022 год

**О Г Л А В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование раздела** | **Стр.** |
| 1 | Паспорт муниципальной программы Сосновоборского городского округа  «Городское хозяйство на 2014-2030 годы»…………………………………………. | 3 |
| 2 | Описание муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»……………………………………………………………………………………… | 7 |
| 3 | Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» и их значениях»…………… | 18 |
| 4 | Приложение 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 годы»…………………………………………………………………… | 37 |
| 5 | Приложение 3 «План реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»………………………………………………………….. | 54 |
| 6 | Приложение 4 Сведения о фактических расходах на реализацию Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»…………… | 89 |
| 7 | Приложение 5 Сведения о налоговых расходах местного бюджета,  направленных на достижение цели муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»………………………………………………………….. | 124 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Городское хозяйство на 2014-2030 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2030 годы | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством | |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования | |
| 2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством | |
| 3. Отдел природопользования и экологической безопасности | |
| 4. Отдел капитального строительства | |
| 5. Отдел экономического развития | |
| Участники муниципальной программы | 1. Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ | |
| 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ | |
| 3. Отдел культуры администрации | |
| 4. Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | |
| 5. Подрядные организации | |
| 6. Организации коммунального комплекса | |
| 7. Управляющие организации | |
| Цели муниципальной программы | Повышение комфортности проживания на территории Сосновоборского городского округа | |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы |  приведение состояния асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 | |
|  обеспечение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети; | |
|  сокращение пострадавших в результате ДТП; | |
|  обеспечение содержания территорий общего пользования в соответствии с установленными санитарными нормами; | |
|  обеспечение безопасного функционирования объектов благоустройства; | |
|  предотвращение образования несанкционированных свалок; | |
|  соблюдение жителями города чистоты и порядка на территории Сосновоборского городского округа; | |
|  повышение качества содержания территорий кладбищ и мемориалов | |
|  приведение в нормативное состояние системы дренажно-ливневой канализации; | |
|  значительное увеличение количества зеленых насаждений на территории Сосновоборского городского округа, в том числе за счет увеличения ежегодных посадок деревьев кустарников, устройства новых цветников, газонов; | |
|  выполнение мероприятий по подготовке документации по планировке территории; | |
|  постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости; | |
|  создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии повышения устойчивости функционирования городского (коммунального) хозяйства; | |
|  обеспечение транспортирование и размещение/утилизацию отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ»; | |
|  обеспечение мероприятий по капитальному ремонту объектов тепло- и водоснабжения; | |
|  обеспечение мероприятий по устойчивому функционированию объектов коммунального хозяйства Сосновоборского городского округа; | |
|  реализация мероприятий в рамках концессионного соглашения, направленных на модернизацию и реконструкцию объектов концессионного соглашения; | |
|  техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов; | |
|  увеличение парка коммунальной спецтехники и оборудования; | |
|  полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; | |
|  сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; | |
|  экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; | |
|  сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом; | |
|  разработка и утверждение схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры; | |
|  обеспечение мероприятий по установке АИТП в жилищном фонде; | |
|  проектирование и строительство водозаборных площадок, разворотных площадок, водопропускных сооружений, противопожарных водоемов; | |
|  проектирование и строительство дорог противопожарного назначения; | |
|  ремонт дорог противопожарного назначения (ямочный); | |
|  уход за минерализованными полосами; | |
|  снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений; | |
|  очистка зон зеленых насаждений от захламления; | |
|  восстановление и реконструкция зеленых насаждений; | |
|  обеспечение в полном объеме погребения по гарантированному перечню умерших (погибших), не имеющих супруга или близких родственников, а также при отказе близких родственников или супруга от погребения умершего, в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами администрации Сосновоборского городского округа; | |
|  увеличение объема строительства; | |
|  формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности; | |
|  повышение уровня газификации, путем строительства распределительного газопровода; | |
|  увеличение объектов общественной инфраструктуры и объектов образования; | |
|  улучшение состояния освещенности уличных и внутриквартальных участков города при выполнении необходимых мероприятий: проектирование, строительство и реконструкция сетей освещения; | |
|  обеспечение в полном объеме регулярных перевозок по муниципальным маршрутам транспортом общего пользования на территории Сосновоборского городского округа; | |
|  обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала; | |
|  улучшение состояния и повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных территорий (парков, скверов и т.д.) Сосновоборского городского округа. | |
| Подпрограммы муниципальной программы | **До 2023 года** | |
| 1. Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | |
| 2. Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа | |
| 3. Обращение с отходами | |
| 4. Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа | |
| 5. Содержание и уход за зелеными насаждениями | |
| 6. Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа | |
| 7.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры | |
| 7.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | |
| 8. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа | |
| 9. Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения | |
| А. Строительство объектов городского хозяйства на 2016-2024 годы | |
| Б. Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа | |
| В. Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе | |
| **С 2023 года** | |
| --- | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | 1. Федеральный проект "Жилье и городская среда". 2. Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть". 3. Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". 4. Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области". 5. Федеральный (региональный) проект "Социальная активность". 6. Инициативный проект "Я планирую бюджет". 7. Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа". 8. Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства". 9. Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры". 10. Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды". 11. Проект "Строительство объектов городского хозяйства". | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет **10 029 053,45609** тыс. руб., в т.ч.: | |
| Год | ВСЕГО |
| 2014-2021 | 4 186 738,20195 |
| 2022 | 973 940,80048 |
| 2023 | 682 912,88126 |
| 2024 | 725 319,64730 |
| 2025 | 581 566,86526 |
| 2026 | 575 715,01197 |
| 2027 | 575 715,01197 |
| 2028 | 575 715,01197 |
| 2029 | 575 715,01197 |
| 2030 | 575 715,01197 |
| ИТОГО | **10 029 053,45609** |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, в т.ч. по годам реализации | 2023 | 767,00000 |
| 2024 | 767,00000 |
| 2025 | 767,00000 |
| 2026 | 767,00000 |
| 2027 | 767,00000 |
| 2028 | 767,00000 |
| 2029 | 767,00000 |
| 2030 | 767,00000 |
| ИТОГО | **6 136,00000** |

1. **Общая характеристика, основные проблемы, сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» разработана в соответствии с Уставом МО Сосновоборский городской округ Ленинградской области, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

На территории МО Сосновоборский городской округ, площадью 80 км2, по состоянию на 2021 год проживает 68 тыс. человек. Необходимым условием обеспечения нормальной жизнедеятельности горожан является поддержание всех материальных элементов, образующих городскую среду, в благоприятном для проживания состоянии.

В рамках муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» реализуются такие направления, как:

* дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них;
* охрана окружающей среды;
* создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
* содержание мест захоронения;
* организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов;
* организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;
* утверждение генеральных планов городского округа, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории;
* исполнение полномочий по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", в том числе утверждение схемы теплоснабжения;
* исполнение полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ, в том числе утверждение схемы водоснабжения и водоотведения;
* разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сосновоборского городского округа до 2030 года к приоритетным направлениям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» развития отнесены:

* Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
* Создание комфортной городской среды.

**Развитие сферы ЖКХ**

В рамках данного приоритетного направления решаются следующие задачи:

*1) Обеспечение надежности функционирования и развития коммунальной инфраструктуры.*

К основным проблемам данного направления можно отнести растущую изношенность коммунальной инфраструктуры, опасность аварии на магистральных теплосетях в зимний период, дефицит средств на ремонт и реконструкцию сетей.

Для решения накопившихся проблем планомерно принимаются следующие меры:

* поэтапное повышение тарифов до экономически обоснованного уровня, обеспечивающего поддержание коммунальной инфраструктуры в нормативном состоянии;
* передача объектов коммунальной инфраструктуры в концессию;
* включение работ по строительству, реконструкции и ремонту коммунальных сетей в планы мероприятий государственных программ Ленинградской области в целях обеспечения финансирования из средств областного бюджета;
* разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сосновоборского городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
* в числе мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры предусмотрена реконструкция системы теплоснабжения и водоснабжения города, газификация садоводств.

*2) Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры.*

Реализация данного направления осуществляетсяза счет выполнения следующих мероприятий:

* ежегодный ремонт не менее 10 % дорог, или 5-7 км, что в сегодняшних ценах требует около 50-70 млн. руб. бюджетных средств, кроме того необходимо выделять еще порядка 10 млн. руб. в год для поддержания в хорошем состоянии внутриквартальных проездов;
* строительство парковок для личного транспорта;
* повышение пропускной способности автомобильных дорог за счет реконструкции (расширения) Копорского шоссе, Ленинградской ул., проспекта Александра Невского;
* создание дополнительных путей эвакуации населения в случае аварии на атомных объектах, в том числе за счет дополнительного выезда на КАД;
* разработка и реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сосновоборского городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, что позволит дать комплексный анализ обеспеченности округа транспортной инфраструктурой и составить план мероприятий по развитию данной сферы на период действия Генерального плана округа – до 2030 года;
* содействие реализации на территории округа программ развития личного и общественного электротранспорта.

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры без дополнительного финансирования невозможно, поскольку, как показал анализ, средств местного бюджета на содержание всех многочисленных объектов социальной сферы и городского хозяйства недостаточно. Поэтому путь решения этих проблем – активное участие в реализации государственных программ федерального и регионального уровня.

**Создание комфортной городской среды**

Современное представление о комфортности городской жизни не ограничивается обеспеченностью коммунальными удобствами. Необходимо распространить понятие комфортности на двор, квартал и город в целом.

В рамках данного приоритетного направления решаются следующие задачи:

обеспечивается потребность жителей в детских площадках, скверах, парках и других местах прогулок и отдыха, благоустраивается территория реки Глуховки, благоустраивается территория городского пляжа, создается сеть велодорожек.

Основные пути решения задачи создания современной комфортной городской среды в связи с недостаточностью средств местного бюджета – участие в федеральных и региональных проектах и государственных программах, сотрудничество с ведущими предприятиями округа:

* участие в реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Российской Федерации, начатое в 2017 году по двум направлениям: дворовые и общественные территории. Приоритетный проект предусматривает обязательное участие жителей города в выборе проектов улучшения городской среды и мест их реализации.
* участие в реализации проектов стратегической проектной инициативы «Комфортные поселения» Ленинградской области в рамках соответствующих государственных программ Ленинградской области.
* выполнение конкретных проектов улучшения городской среды в рамках соглашения с Госкорпорацией «Росатом».
* реализация проекта «Я планирую бюджет». Поскольку формирование комфортной городской среды проводится в интересах жителей, при выборе конкретных проектов улучшения городской среды активное участие должно принимать население округа, это обеспечит эффективность расходования ограниченных бюджетных средств.

**2. Основная цель и задачи муниципальной программы.**

Целью муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» является повышение комфортности проживания на территории Сосновоборского городского округа.

Задача муниципальной программы – обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды.

**3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

В 2014-2022 гг. в программу «Городское хозяйство» входили следующие подпрограммы:

* Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа.
* Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа.
* Обращение с отходами.
* Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа.
* Содержание и уход за зелеными насаждениями на территории Сосновоборского городского округа.
* Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа.
* Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновоборского городского округа.
* Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа.
* Финансовая поддержка бюджетным и казенным учреждениям на оказание услуг.

А. Строительство объектов городского хозяйства на 2016-2024 годы.

Б. Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа.

B. Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе.

С 2023 года действие подпрограмм прекращено. Программа реализуется в комплексах проектных и процессных мероприятий.

**3.1. Проектная часть**

***3.1.1. Федеральный проект "Жилье и городская среда"***

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться:

* мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды;
* мероприятия, направленные на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам;
* реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды.

Реализация мероприятий и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах, выделенных Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», средств, в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ.

***3.1.2. Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть"***

В рамках структурного элемента программы будет осуществляться ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер.

Средства на эти мероприятия выделяются Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 397 (с изм.) "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год, в соответствии с федеральным (региональным) проектом "Региональная и местная дорожная сеть".

***3.1.3. Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"***

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться:

* мероприятия, направленные на строительство мест (площадок) для накопления ТКО;
* мероприятия, направленные на оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов.

Средства на эти мероприятия выделяются Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 N 368 (с изм.) "О государственной программе Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год, в соответствии с федеральным (региональным) проектом "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".

**3.1.4**. ***Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"***

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться:

* мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод;
* мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения;
* мероприятия по строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований.

Средства на эти мероприятия выделяются профильным Комитетом Ленинградской области в соответствии с областным законом от 21.12.2021 года №148-оз (приложение 13), в редакции областного закона от 07.10.2022 года №107-оз).

***3.1.5. Федеральный (региональный) проект "Благоустройство сельских территорий"***

В целях улучшения санитарного и эстетического облика территории муниципального образования за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрена реализация мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского.

Средства на эти мероприятия выделяются Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 N 636 (с изм.) "О государственной программе Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" посредством предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год, в соответствии с федеральным (региональным) проектом "Благоустройство сельских территорий" (мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий")

***3.1.6. Федеральный (региональный) проект "Социальная активность"***

В рамках структурного элемента программы реализуются мероприятия, направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры, основанные на инициативных предложениях жителей города, обращениях граждан и депутатов. Реализация мероприятий проводится в рамках областного [закона](consultantplus://offline/ref=B0FE4B01A49742343100DE469F38C8FDF612445C917BB3E5EE30BD7F30E71F0F560ADC191CC1488BDE5E0B435DA8bEL) от 15 января 2018 года N 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области».

Средства на реализацию мероприятий выделяются Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 399 (ред. от 24.06.2022) "Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

***3.1.7. Инициативный проект "Я планирую бюджет"***

В Сосновоборском городском округе с 2013 года реализуется проект по партиципаторному бюджетированию «Я планирую бюджет**»**. Суть проекта – участие жителей в формировании комфортной городской среды города.

Средства на реализацию проекта ежегодно выделяются из местного бюджета.

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Городское хозяйство» будут реализованы проекты-победители:

* проект «При краи моря». Фестиваль деревянного зодчества. На реализацию проекта выделено 3 млн. рублей;
* проект «Таллиннский сквер», который включает ремонт пешеходных дорожек, ремонт и замену малых архитектурных форм (урн, скамеек), частичный снос и ремонт зеленых насаждений. На реализацию проекта выделено 3 млн. рублей;
* проект «80 км для пешеходов», который подразумевает ремонт лестницы и реконструкцию пешеходной дорожки. На реализацию проекта выделено 3 млн. рублей;
* проект «Солнечная галактика». В рамках реализации проекта будет произведено озеленение Таллиннского сквера. На реализацию проекта выделено 0,5 млн. рублей.

***3.1.8. Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"***

В рамках структурного элемента программы на территории Сосновоборского городского округа будут осуществляться следующие мероприятия:

* выполнение проектно-изыскательских работ;
* разработка концепции благоустройства;
* проведение строительно-технической экспертизы.

Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работ за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа.

***3.1.9. Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"***

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей коммунального хозяйства;

- осуществление софинансирования в доле местного бюджета мероприятий по обеспечению мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения.

***3.1.10. Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"***

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться следующие мероприятия:

* реализация концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, по которому концессионер возьмут в эксплуатацию на определенное время объекты инфраструктуры, выполнит их реконструкцию и модернизацию, и за счет повышения эффективности функционирования взятых в концессию объектов вернет инвестиции и получит доход;
* субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных домов ветеранам ВОВ.

***3.1.11. Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды"***

В рамках структурного элемента программы будет осуществляться проектирование и строительство:

* водозаборных площадок
* разворотных площадок
* водопропускных сооружений
* противопожарных водоемов
* дорог противопожарного назначения

Целью структурного элемента программы является создание условий сохранения качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ.

***3.1.12. Проект "Строительство объектов городской инфраструктуры"***

Основные функции инфраструктуры МО «Сосновоборский городской округ» заключаются в обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципального образования, обеспечении инфраструктурной целостности.

Строительство и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения города.

Задачами данного проекта являются:

* проектирование и строительство объектов благоустройства;
* проектирование и строительство объектов дорожного хозяйства;
* проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства;
* проектирование и строительство и реконструкция сетей уличного освещения, объектов образования и прочих объектов, включая проектирование.

Реализация данного проекта осуществляется за счет средств местного бюджета.

**3.2. Процессная часть**

***3.2.1. Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа***

В рамках данного структурного элемента реализуются следующие основные мероприятия:

* *обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования*. Мероприятие направлено на содержание улиц, дорог, парков и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами) и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта, путем их регулярной уборки летом и зимой. Площадь убираемой территории в границах Сосновоборского городского округа составляет 6 261 397,52 м².
* *ремонт улично-дорожной сети*. Мероприятие направлено на приведение состояния улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов в соответствие требованиям ГОСТ Р50597-2017. По территории муниципального образования проходит 57,7 км дорог общего пользования, площадь которых составляет 839 660,05 м², тротуаров и пешеходных дорожек – 302 422,7 м². Также на содержании находится 3 автомобильных моста. Все дороги имеют усовершенствованное покрытие, однако рост интенсивности движения, увеличение транспортных потоков и, особенно доли в ней большегрузных автомобилей и автобусов приводит к существенному возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорогу, следствием чего является увеличение потребности в ремонтно-восстановительных дорожных работах и объемов.
* *обеспечение безопасности дорожного движения*. Мероприятие включает в себя:
* содержание технических средств организации дорожного движения: в соответствие с требованием ГОСТ Р 50597-2017 (светофорные посты в количестве 9 постов, дорожные знаки в количестве 3 100 шт.);
* замена имеющихся и установка новых дорожных знаков;
* замена имеющихся и установка новых пешеходных ограждений;
* нанесение дорожной разметки;
* содержание наружного освещения в соответствие с требованием ГОСТ Р 50597-2017. На начало 2023 года на обслуживании находится 4 437 светильников.
* оплата расходов на уличное освещение города и промзоны

***3.2.2. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа"***

В рамках структурного элемента программы выполняютсямероприятия по благоустройству, которые включают в себя облагораживание детских игровых и спортивных площадок, содержание и ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установку скамеек, контейнеров, урн, установку информационных щитов.

На территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области имеется:

* Общественные туалеты в количестве 4 шт., расположенные по адресу:
* МКР №2 (район ж/д. по ул. Высотная, д.1);
* МКР №3 (район магазина «Таллинн»);
* МКР №8 (район ж/д. по пр. Героев, д. 34);
* МКР №10А (пр. Героев, д.49 – мага «Дикси»).
* Мемориальные комплексы:
* «Защитникам отечества» Сосновый Бор напротив ж/д. ул. Ленинградская, д.60-62 (в районе Часовни).
* «Аллея Памяти обелиск Славы» напротив жилого дома № 5 по пр. Героев

На территории муниципального образования установлено:

* Автобусные павильоны – 69 шт.
* Скамейки – 354 шт.
* Урны – 774 шт.
* Пешеходные ограждения – 4 196 секций
* Вазоны – 148 шт.
* Цветники – 10 шт.
* Стенды для объявлений – 19 шт.
* Детские площадки – 67 шт.
* Спортивные площадки –23 шт.
* Велопарковки – 17 шт.

Основной целью структурного элемента является обеспечение нормативного состояния объектов благоустройства, что позволит обеспечить формирование среды, благоприятной для проживания населения, улучшить экологическую обстановку и сохранить природные комплексы для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

***3.2.3. Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами***

В рамках реализации данного структурного элемента обеспечивается экологическое, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа.

К основным мероприятиям относятся:

* вывоз ТКО с контейнеров, расположенных на пляжах и кладбищах города;
* уборка контейнерных площадок (с уборкой прилегающей территории) в количестве 143 штук;
* вывоз строительных и крупногабаритных отходов, веток и порубочных остатков;
* оснащение контейнерных площадок емкостями для накопления (в т.ч. для раздельного сбора отходов);
* проведение городских мероприятий по уборке города (субботников) с привлечением сторонних организаций;
* своевременное выявление и ликвидация несанкционированных свалок

Реализация этих мероприятий позволяет улучшить санитарное состояние территории общего пользования городского округа, снизить уровень загрязнения территории, обеспечить соблюдение жителями города чистоты и порядка, повысить качество содержания территорий кладбищ и мемориалов.

***3.2.4. Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации***

На сегодняшний день одной из проблем Сосновоборского городского округа является недостаточная пропускная способность сетей ливневой канализации и дренажной системы. Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна и безопасности дорожного движения является наличие на транспортных магистралях ливневой канализации. Протяженность системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа составляет 105,4 километра, общее количество колодцев 992 шт. Реализация данного структурного элемента позволит увеличить срок службы дорожного покрытия и повысить безопасность участников дорожного движения на автомобильных дорогах.

Дренажно-ливневая канализация – система сооружений и сетей для отведения поверхностных сточных вод с территории города. Без содержания дренажно-ливневой канализации возникающие подтопления будут увеличиваться с каждым годом. Не выполнение работ по капитальному ремонту приведет к возникновению аварийных ситуаций.

Основной целью структурного элемента является сбор поверхностных сточных вод.

К основным мероприятия относятся:

* содержание системы дренажно-ливневой канализации и насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод в исправном состоянии;
* капитальный ремонтсистемы дренажно-ливневой канализации.

Реализация мероприятий позволит:

* улучшить техническое состояние объектов дренажно-ливневой канализации;
* привести систему в нормативное состояние;
* улучшить экологическую обстановку на территории городского округа за счет подтопления городских территорий в период снеготаяния и дождей;
* улучшить срок службы дорожного покрытия на дорогах;
* повысить безопасность участников дорожного движения.

***3.2.5. Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями***

К основным мероприятиям данного структурного элемента относятся:

* содержание и уход за зелеными насаждениями (стрижка, обрезка деревьев и кустарников, полив, аэрирование и выкашивание газонов, посадка и прополка цветников, ремонт газонов и т.п.);
* проведение акарицидной обработки с целью уничтожения иксодовых клещей на природных ландшафтах. Обработка проводится на придорожных газонах, в скверах, парках, на мемориалах, на территории городского пляжа, на детских площадках и прилегающих к ним территориях, на территориях, прилегающих к детским летним оздоровительным лагерям.
* уничтожение растения «Борщевик Сосновского» на территории муниципального образования.

Реализация этих мероприятий направлена на содержание зеленых насаждений в нормативном состоянии, улучшение архитектурно-художественного оформления на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области, уничтожение ядовитого растения «Борщевик Сосновского», представляющего опасность для людей.

***3.2.6. Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"***

*3.2.6.1. Комплекс по выполнению кадастровых работ*

Проведение кадастровых работ осуществляется по мере производственной необходимости по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа.

*3.2.6.2. Комплекс по выполнению комплексных кадастровых работ*

Проведение комплексных кадастровых работ осуществляется в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 394.

Финансовое обеспечение на выполнение комплексных кадастровых работ будет производиться с участием средств местного бюджета Сосновоборского городского округа и субсидии областного бюджета Ленинградской области в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год. Средства выделяются Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество).

***3.2.7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"***

Основной целью структурного элемента программы является повышение устойчивости и качества функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры. Достижение цели повышения устойчивости и качества функционирования коммунального хозяйства возможно путем решения следующих мероприятий:

* взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем путем разработки и утверждения схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры;
* оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов;
* обеспечение жителей бывших деревень чистой питьевой водой;
* проведение обучения правовой грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг;
* осуществление транспортирования и размещения/утилизация отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ»;
* техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов;
* осуществление мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства;
* осуществление мероприятий по оплате доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов;
* осуществление мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения (за исключением объектов водоснабжения и водоотведения, переданных по концессионному соглашению);
* приобретение коммунальной спецтехники и оборудования.

***3.2.8. Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"***

Целевая направленность данного структурного элемента определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории Сосновоборского городского округа.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии определена Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным Законом РФ №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также другими нормативными документами федерального и регионального уровней.

В целях выполнения структурного элемента необходимо выполнение следующих мероприятий:

* текущее содержание и обслуживание бесхозяйных коммунальных сетей;
* замена приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях, установка регуляторов температуры в тепловых узлах бюджетных учреждений;
* замена приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях
* оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов.

***3.2.9. Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды"***

В рамках структурного элемента программы осуществляется:

* ремонт дорог противопожарного назначения (ямочный);
* уход за минерализованными полосами;
* снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений;
* очистка зон зеленых насаждений от захламления;
* восстановление и реконструкция зеленых насаждений.

Комплекс процессных мероприятий призван обеспечить защиту зеленых насаждений.

Выполнение программных мероприятий позволит защитить зоны зеленых насаждений Сосновоборского городского округа от возгорания, что уменьшит затраты на их восстановление. Сохранение качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города снизит негативное воздействие на здоровье населения за счет уменьшения загрязнения атмосферного воздуха.

***3.2.10. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения"***

В рамках структурного элемента программы осуществляются следующие мероприятия:

* организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения умерших, не имеющих супруга или близких родственников, а также при обращении граждан по захоронению умершего супруга или близкого родственника по гарантированному перечню;
* учет захоронений по гарантированному перечню.

***3.2.11. Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа"***

Основными мероприятиями, входящими в данный комплекс процессных мероприятий являются:

* субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов;
* доставка тел умерших из внебольничных мест;
* осуществление мероприятий по организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам. Обеспечение исполнения муниципальных контрактов, заключенных по результатам аукционов и запроса котировок в электронной форме, с ООО «Ленинградская АЭС-Авто» и ООО «ЭлисТранс»;
* организация мероприятий по реализации уборки общественных кладбищ и мемориала.

Приложение 1

**Сведения о показателях (индикаторах)**

**Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» и их значениях**

| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)  (наименование)** | | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базовый период (2013)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия по содержанию территорий общего пользования Сосновоборского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание территорий общего пользования | план | м2 | х | 4 855 496 | 4 855 496 | 5 095 726 | 4 855 496 | 4 774 502 | 4 774 502 | 3 971 133 | 4 784 654 | 6 093 457 | 6 093 457 | 6 093 457 | 6 093 457 | 6 093 457 | 6 093 457 | 6 093 457 | 6 093 457 | 6 093 457 |
| факт | м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приведение состояния УДС и внутриквартальных проездов, в нормативное состояние | план | м2 | х | 42 721 | 51 878 | 38 942 | 44 583 | 37 598 | 72 748 | 121 417 | 85 065 | 73 100 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| факт | м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание автодорожных мостов | план | шт. | х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Содержание светофорных постов | план | шт. | х | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Содержание дорожных знаков | план | шт. | х | 1 844 | 1 844 | 2 000 | 2 444 | 2 494 | 2 604 | 2 940 | 3 100 | 3 125 | 3 150 | 3 175 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Замена дорожных знаков | план | шт. | х | 0 | 0 | 320 | 17 | 72 | 164 | 180 | 25 | 111 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Установка новых дорожных знаков | план | шт. | х | 250 | 215 | 131 | 85 | 41 | 22 | 110 | 111 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Нанесение дорожной разметки | план | м2 | х | 55 | 103 | 603 | 23 594 | 22 664 | 14 655 | 12 782 | 10 323 | 10 323 | 11 500 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| факт | м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Количество светильников наружного освещения | план | шт. | х | 3 101 | 3 101 | 3 559 | 3 559 | 3 758 | 3 758 | 3 961 | 4 174 | 4 260 | 4 320 | 4 380 | 4 500 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Расходы на уличное освещение города и промзоны | план | кВт | х | 2 829 446 | 3 343 076 | 3 270 681 | 3 260 354 | 3 011 387 | 2 650 123 | 2 707 492 | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 | 3 050 500 |
| факт | кВт | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по содержанию и ремонту объектов благоустройства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся в нормативном состоянии | план | шт. | х | 5 | 31 | 26 | 22 | 64 | 67 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Малые архитектурные формы, находящиеся в нормативном состоянии | план | шт. | х | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 568 | 5 120 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Пешеходные мосты, находящиеся в нормативном состоянии | план | шт. | х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мемориалы, памятники воинам, братские захоронения, находящиеся в нормативном состоянии | план | шт. | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Охраняемые общественные территории | план | шт. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Общественные туалеты, находящиеся в нормативном состоянии | план | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Украшение города к Новому Году | план | усл. | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| факт | усл. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Установка новогодней ели | план | усл. | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| факт | усл. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по обращение с отходами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем убранных несанкционированных свалок | план | м3 |  | 249 | 423 | 984 | 260 | 1 244 | 773 | 2 010 | 2 631 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| факт | м3 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Число контейнерных площадок, где осуществляется периодическая уборка | план | шт. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Объем вывезенных крупногабаритных и строительных отходов | план | м3 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 724 | 1 589 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| факт | м3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Объем вывезенных отходов растительного происхождения (ветки, порубочные остатки) | план | м3 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| факт | м3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Количество установленных емкостей для накопления | план | шт. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 121 | 92 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Охраняемые общественные территории | план | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по содержанию системы дренажно-ливневой канализации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Протяженность системы дренажно-ливневой канализации, находящейся в нормативном состоянии | план | км | х | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 104,30 | 104,30 | 104,30 | 104,30 | 104,30 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 |
| факт | км | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Количество колодцев дренажно-ливневой канализации, находящихся в нормативном состоянии | план | шт. | х | 37 | 37 | 37 | 22 | 21 | 41 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по содержанию и уходу за зелеными насаждениями** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Площадь территорий, на которых проводилась акарицидная обработка | план | м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 346 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 |
| факт | м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Площадь произрастания растения "Борщевик Сосновского" | план | Га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2,79 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| факт | Га | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Содержание и уход за живой изгородью | план | м.п. | х | 33 800 | 29 300 | 33 800 | 33 650 | 15 860 | 18 497 | 28 500 | 29 006 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 |
| факт | м.п. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Содержание и уход за кустарниками | план | 100 шт. | х | 67 | 48 | 67 | 37 | 18 | 43 | 71 | 86 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| факт | 100 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Полив живой изгороди | план | м.п. | х | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| факт | м.п. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Содержание и уход за деревьями | план | шт. | х | 4 973 | 4 510 | 4 973 | 4 431 | 4 536 | 3 912 | 4 233 | 4 204 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Содержание и уход за цветниками | план | м2 | х | 225 324 | 224 862 | 242 152 | 242 152 | 240 132 | 217 516 | 223 045 | 124 795 | 191 972 | 191 972 | 191 972 | 191 972 | 191 972 | 191 972 | 191 972 | 191 972 | 191 972 |
| факт | м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Подсыпка грунта | план | м3 | х | 153 | 153 | 41 | 41 | 41 | 63 | 317 | 282 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| факт | м3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Содержание и уход за газонами | план | м2 | х | 25 489 | 25 489 | 25 551 | 18 097 | 27 573 | 28 603 | 27 974 | 25 571 | 5 157 855 | 5 157 855 | 5 157 855 | 5 157 855 | 5 157 855 | 5 157 855 | 5 157 855 | 5 157 855 | 5 157 855 |
| факт | м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по развитие градостроительной деятельности на территории Сосновоборского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество разработанной документации по планировке территории | план | ед. | х | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| факт | ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Количество объектов недвижимости поставленных на государственный кадастровый учет | план | ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 122 | 228 | 157 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| факт | ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Количество данных (сведений, документов, материалов), размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД) | план | ед. | х | 2 037 | 2 514 | 3 948 | 3 137 | 1 360 | 1 637 | 1 550 | 2 011 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| факт | ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования и развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышению энергоэффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов | план | тыс.м2 | х | 131 | 92 | 86 | 82 | 76 | 75 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| факт | тыс.м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятия по софинансированию программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | план | программ | х | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | программ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | план | единиц | х | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| факт | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Протяженность отремонтированной водопроводной сети | план | км | х | 0,808 | 0,588 | 0,973 | 0,000 | 0,637 | 3,600 | 0,605 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | км | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Протяженность отремонтированной канализационной сети | план | км | х | 0,30 | 0,08 | - | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | км | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Протяженность отремонтированной тепловой сети | план | км | х | 0,22 | 0,73 | 0,45 | 0,61 | 0,32 | 0,44 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| факт | км | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 7.7 | Финансовое состояние СМУП «Водоканал» | план | млн. руб. | х | 0,00 | -8,30 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | млн. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Доставка питьевой воды в бывшие деревни | план | м2 | х | 775 | 785 | 785 | 780 | 780 | 780 | 785 | 785 | 780 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| факт | м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | план | единиц | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| факт | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | план | единиц | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| факт | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | план | единиц | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Проведение технической экспертизы многоквартирного дома специализированной организацией | план | единиц | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Мероприятия по обеспечению размещения отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод на территории иловых карт комплекса очистных сооружений Сосновоборского городского округа | план | куб.м. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| факт | куб.м. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, повышению эффективности функционирования городского хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | план | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | план | % | х | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | план | % | х | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | план | % | х | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Сосновоборского городского округа | план | % | х | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | план | кВт.ч/ кв.м. | х | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| факт | кВт.ч/ кв.м. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.7 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | план | Гкал/ кв.м. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | Гкал/ кв.м. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.8 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | план | куб.м/ чел | х | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| факт | куб.м/ чел | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.9 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | план | куб.м./чел. | х | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| факт | куб.м./чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.10 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | план | Гкал/ кв.м. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | Гкал/ кв.м. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.11 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | план | куб.м/чел | х | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| факт | куб.м/чел | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.12 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | план | куб.м/чел | х | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| факт | куб.м/чел | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.13 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | план | кВт.ч/ кв.м. | х | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| факт | кВт.ч/ кв.м. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.14 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | план | тыс.куб.м/кв.м. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | тыс.куб.м/кв.м. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.15 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | план | тыс.куб.м/чел. | х | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| факт | тыс.куб.м/чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.16 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | план | т.у.т./ кв.м. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | т.у.т./ кв.м. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.17 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | план | т.у.т./млн.Гкал. | х | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 | 148 613 |
| факт | т.у.т./млн.Гкал. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.18 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | план | т.у.т./ Гкал. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | т.у.т./ Гкал. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.19 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | план | тыс. кВт.ч/ тыс. куб.м. | х | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 | 542 131 |
| факт | тыс. кВт.ч/ тыс. куб.м. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.20 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | план | % | х | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.21 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | план | % | х | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.22 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | план | тыс. кВт.ч/ тыс.куб.м. | х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| факт | тыс. кВт.ч/ тыс.куб.м. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.23 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | план | кВт.ч/ кв.м | х | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| факт | кВт.ч/ кв.м | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.24 | Сокращение доли потерь на ремонтируемых объектах | план | % | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | % | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.25 | Содержание бесхозяйных объектов коммунального хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность | план | единиц | х | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 76 | 60 | 55 | 40 | 35 | 32 | 33 | 30 | 25 |
| факт | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.26 | Софинансирование в доле местного бюджета мероприятий по обеспечению мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | план | единиц | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.27 | Замена приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях в том числе | план | единиц | х | 7 | 14 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.27.1. | приборов учета электрической энергии | план | единиц | х | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.27.2. | приборов учета ХВС, ГВС | план | единиц | х | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 35 | 32 | 33 | 30 | 25 |
| факт | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.27.3. | приборов учета тепловой энергии | план | единиц | х | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.28 | Установка регуляторов температуры в тепловых узлах бюджетных учреждений | план | единиц | х | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по охране окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Строительство водозаборных площадок | план | у.е. | х | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | у.е. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Строительство разворотных площадок | план | у.е. | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | у.е. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Строительство противопожарных водоемов | план | у.е. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | у.е. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Строительство дорог противопожарного назначения | план | км | х | 0,500 | 0,074 | 0,000 | 0,027 | 0,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | км | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Строительство водопропускных сооружений | план | у.е. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | у.е. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8.6 | Проектирование двух противо пожарных водоемов и двух разворотных площадок в районе Ракопежи | план | у.е. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | у.е. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Уход за минерализованными полосами | план | км | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | км | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений | план | га | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Очистка зон зеленых насаждений от захламления | план | га | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 160 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10. | Механическая расчистка береговой зоны в районе водозаборных площадок | план | м² | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | м² | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11. | Ремонт грунтовых дорог противопожарного назначения (ямочный) | план | м3 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | м3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Реконструкция и восстановление зеленых насаждений | план | деревья | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | деревья | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13. | Информационное обеспечение (аншлаги) | план | шт. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14. | Проектно- изыскательские работы на устройство противопожарного проезда с водозаборнй площадкой в районе СПС Балтика | план | у.е. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | у.е. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.15. | Изыскания и разработка проектно-сметной документации по организации и очистке ливневых стоков с территории города Сосновый Бор на выпусках в водные объекты №№5,6, в г. Сосновый Бор ЛО | план | у.е. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | у.е. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.16. | Строительство противопожарного проезда в районе садоводства «Балтика» | план | у.е. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | у.е. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.17. | Строительство 2-х противопожарных водоёмов в районе Ракопежи | план | м2 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.18. | Оказанию услуг по вывозу уничтожению биологических отходов | план | рейс | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | рейс | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по обеспечению гарантий погребения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Осуществление захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ № 38 | план | % | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Осуществление захоронений умерших по гарантированному перечню по заявлению супруга или близкого родственника умершего | план | % | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Учет захоронений по гарантированному перечню | план | % | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по строительству объектов городской инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А.1 | Протяженность построенных автомобильных дорог | план | км | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 2,50 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | км | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2 | Мероприятия, направленные на достижение целей строительства автомобильных дорог | план | до 2022 г. %, с 2023 г. тыс.руб. | х | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 3,60 | 100,00 | 100,00 | 42,00 | 100,00 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| факт | с 2023 г. тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.3 | Мероприятий, направленные на благоустройство территорий, включая строительство и реконструкцию сетей уличного освещения | план | до 2022 г. %, с 2023 г. тыс.руб. | 100 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 89,80 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5 788 | 17 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| факт | с 2023 г. тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4 | Мероприятия, направленные на проектирование для благоустройства территорий, включая проектирование для строительства и реконструкции сетей уличного освещения | план | до 2022 г. к-во работ, с 2023 г. тыс.руб. | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| факт | с 2023 г. тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.5 | Протяженность построенных газопроводов | план | км | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,473 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| факт | км | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.6 | Количество обустроенных площадок ТКО | план | шт. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.7 | Мероприятия, направленные на проектирование для строительства объектов коммунального хозяйства | план | тыс. руб. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| факт | тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.8 | Мероприятия, направленные на строительство объектов коммунального хозяйства | план | до 2022 г. %, с 2023 г. тыс.руб. | 100 | 0 | 0 | 82 | 70 | 55 | 100 | 100 | 94 | 100 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| факт | с 2023 г. тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.9 | Мероприятия, направленные на достижение основных целей (прочие) | план | тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| факт | тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б.1 | Осуществление постоянного контроля за работой пассажирского транспорта | план | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.2 | Организация и проведение конкурса на право осуществления перевозок | план | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.3 | Доля маршрутов, включенных в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок | план | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.4 | Доля остановочных пунктов, оснащенных расписанием | план | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| факт | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.5 | Уборка общественных кладбищ и мемориала | план | кв. м | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 131 569 | 131 569 | 131 569 | 131 569 | 131 569 | 131 569 | 131 569 | 131 569 | 131 569 |
| факт | кв. м | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.6 | Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг | план | дни | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
| факт | дни | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по формированию современной городской среды в Сосновоборском городском округе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В.1 | Мероприятия, направленные на благоустройство дворовых и общественных территорий | план | до 2023 г. ед., с 2023 г. тыс.руб. | х | х | х | х | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 800 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| факт | с 2023 г. тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 годы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Временная характеристика  <1>** | **Алгоритм формирования  <2>** | **Срок предоставления отчетности** | **Ответственный за сбор данных по показателю <3>** | **Реквизиты акта  <4>** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| **Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы»** | | | | | | | |
| **Мероприятия по содержанию территорий общего пользования Сосновоборского городского округа** | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание территорий общего пользования | м2 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 1.2 | Приведение состояния УДС и внутриквартальных проездов, в нормативное состояние | м2 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 1.3 | Содержание автодорожных мостов | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 1.4 | Содержание светофорных постов | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 1.5 | Содержание дорожных знаков | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 1.6 | Замена дорожных знаков | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 1.7 | Установка новых дорожных знаков | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 1.8 | Нанесение дорожной разметки | м2 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 1.9 | Количество светильников наружного освещения | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 1.10 | Расходы на уличное освещение города и промзоны | кВт | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| **Мероприятия по содержанию и ремонту объектов благоустройства** | | | | | | | |
| 2.1 | Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся в нормативном состоянии | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 2.2 | Малые архитектурные формы, находящиеся в нормативном состоянии | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 2.3 | Пешеходные мосты, находящиеся в нормативном состоянии | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 2.4 | Мемориалы, памятники воинам, братские захоронения, находящиеся в нормативном состоянии | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 2.5 | Охраняемые общественные территории | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 2.6 | Общественные туалеты, находящиеся в нормативном состоянии | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 2.7 | Украшение города к Новому Году | усл. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 2.8 | Установка новогодней ели | усл. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| **Мероприятия по обращению с отходами** | | | | | | | |
| 3.1 | Объем убранных несанкционированных свалок | м3 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 3.2 | Число контейнерных площадок, где осуществляется периодическая уборка | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 3.3 | Объем вывезенных крупногабаритных и строительных отходов | м3 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 3.4 | Объем вывезенных отходов растительного происхождения (ветки, порубочные остатки) | м3 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 3.5 | Количество установленных емкостей для накопления | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 3.6 | Охраняемые общественные территории | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| **Мероприятия по содержанию системы дренажно-ливневой канализации** | | | | | | | |
| 4.1 | Протяженность системы дренажно-ливневой канализации, находящейся в нормативном состоянии | км | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 4.2 | Количество колодцев дренажно-ливневой канализации, находящихся в нормативном состоянии | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| **Мероприятия по содержанию и уходу за зелеными насаждениями** | | | | | | | |
| 5.1 | Площадь территорий, на которых проводилась акарицидная обработка | м2 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 5.2 | Площадь произрастания растения "Борщевик Сосновского" | Га | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 5.3 | Содержание и уход за живой изгородью | м.п. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 5.4 | Содержание и уход за кустарниками | 100 шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 5.5 | Полив живой изгороди | м.п. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 5.6 | Содержание и уход за деревьями | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 5.7 | Содержание и уход за цветниками | м2 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 5.8 | Подсыпка грунта | м3 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| 5.9 | Содержание и уход за газонами | м2 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОВБиДХ | --- |
| **Мероприятия по развитию градостроительной деятельности на территории Сосновоборского городского округа** | | | | | | | |
| 6.1 | Количество разработанной документации по планировке территории | ед. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | КАГиЗ | --- |
| 6.2 | Количество объектов недвижимости поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | КАГиЗ | --- |
| 6.3 | Количество данных (сведений, документов, материалов), размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД) | ед. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | КАГиЗ | --- |
| **Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности** | | | | | | | |
| 7.1 | Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс.м2 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2 | Мероприятия по софинансированию программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | программ | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.3 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | единиц | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.4 | Протяженность отремонтированной водопроводной сети | км | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.5 | Протяженность отремонтированной канализационной сети | км | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.6 | Протяженность отремонтированной тепловой сети | км | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.7 | Финансовое состояние СМУП «Водоканал» | млн.руб. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.8 | Доставка питьевой воды в бывшие деревни | м2 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.9 | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | единиц | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.10 | Техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | единиц | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.11 | Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | единиц | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.12 | Проведение технической экспертизы многоквартирного дома специализированной организацией | единиц | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.13 | Мероприятия по обеспечению размещения отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод на территории иловых карт комплекса очистных сооружений Сосновоборского городского округа | куб.м. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, повышению эффективности функционирования городского хозяйства** | | | | | | | |
| 7.2.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | % | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | % | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | % | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | % | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Сосновоборского городского округа | % | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.6 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/ кв.м. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.7 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.8 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.9 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.10 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.11 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.12 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.13 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/ кв.м. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.14 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/кв.м. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.15 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/чел. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.16 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.17 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./млн.Гкал. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.18 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.19 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВт.ч/ тыс. куб.м. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.20 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.21 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.22 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт.ч/ тыс.куб.м. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.23 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/ кв.м | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.24 | Сокращение доли потерь на ремонтируемых объектах | % | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.25 | Содержание бесхозяйных объектов коммунального хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность | единиц | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.26 | Софинансирование в доле местного бюджета мероприятий по обеспечению мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | единиц | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.27 | Замена приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях в том числе: | единиц | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.27.1. | приборов учета электрической энергии | единиц | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.27.2. | приборов учета ХВС, ГВС | единиц | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.27.3. | приборов учета тепловой энергии | единиц | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| 7.2.28 | Установка регуляторов температуры в тепловых узлах бюджетных учреждений | единиц | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10-го февраля года следующим за отчетным | ОЖКХ | --- |
| **Мероприятия по охране окружающей среды** | | | | | | | |
| 8.1 | Строительство водозаборных площадок | у.е. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.2 | Строительство разворотных площадок | у.е. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.3 | Строительство противопожарных водоемов | у.е. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.4 | Строительство дорог противопожарного назначения | км | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.5. | Строительство водопропускных сооружений | у.е. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.6 | Проектирование двух противо пожарных водоемов и двух разворотных площадок в районе Ракопежи | у.е. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.7 | Уход за минерализованными полосами | км | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.8 | Снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений | га | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.9 | Очистка зон зеленых насаждений от захламления | га | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.10. | Механическая расчистка береговой зоны в районе водозаборных площадок | м² | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.11. | Ремонт грунтовых дорог противопожарного назначения (ямочный). | м3 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.12 | Реконструкция и восстановление зеленых насаждений | деревья | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.13. | Информационное обеспечение (аншлаги) | шт. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.14. | Проектно- изыскательские работы на устройство противопожарного проезда с водозаборнй площадкой в районе СПС Балтика | у.е. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.15. | Изыскания и разработка проектно-сметной документации по организации и очистке ливневых стоков с территории города Сосновый Бор на выпусках в водные объекты №№5,6, в г. Сосновый Бор Ленинградской области» | у.е. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.16. | Строительство противопожарного проезда в районе садоводства «Балтика» | у.е. | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.17. | Строительство 2-х противопожарных водоёмов в районе Ракопежи | м2 | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| 8.18. | Оказанию услуг по вывозу уничтожению биологических отходов | рейс | за период, ежегодно | метод простого пересчета | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОПиЭБ | --- |
| **Мероприятия по обеспечению гарантий погребения** | | | | | | | |
| 9.1 | Осуществление захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ № 38 | % | за период, ежегодно | **ЗБР = ПЗБР/ПДЗБР\*100**, где:  **ЗБР** - процент произведенных захоронений умерших, не имеющих близких родственников; **ПЗБР** - количество захороненных человек, по которым поступили документы из МСЧ №38; **ПДИЗБР** - количество человек, по которым поступили документы из МСЧ №38 | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОЭР | --- |
| 9.2 | Осуществление захоронений умерших по гарантированному перечню по заявлению супруга или близкого родственника умершего | % | за период, ежегодно | **ЗУГП = ПЗГП/ПЗЗГП\*100**, где: **ЗУГП** - процент произведенных захоронений умерших по гарантированному перечню; **ПЗГУ** - количество захороненных человек по гарантированному перечню;  **ПЗЗГП** - количество человек, по которым поступили заявления от близких родственников о захоронении по гарантированному перечню | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОЭР | --- |
| 9.3 | Учет захоронений по гарантированному перечню | % | за период, ежегодно | **УЗ = УЗГП/ПЗГУ\*100**, где **УЗ** - процент учтенных захоронений,  **УЗГП** - количество захороненных по гарантированному перечню, внесенных в базу данных,  **ПЗГУ** - количество захороненных человек по гарантированному перечню | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОЭР | --- |
| **Подпрограмма А "Строительство объектов городской инфраструктуры "** | | | | | | | |
| А.1 | Протяженность построенных автомобильных дорог | км | за период, ежегодно | проектно-сметный метод | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОКС | --- |
| А1.2 | Мероприятия, направленные на достижение целей строительства автомобильных дорог | тыс.руб. | за период, ежегодно | метод простого пересчета, методика определения сметной стоимости строительства НПА Минстроя РФ | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОКС | --- |
| А.3 | Мероприятий, направленные на благоустройство территорий, включая строительство и реконструкцию сетей уличного освещения | тыс.руб. | за период, ежегодно | проектно-сметный метод | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОКС | --- |
| А.4 | Мероприятия, направленные на проектирование для благоустройства территорий, включая проектирование для строительства и реконструкции сетей уличного освещения | тыс.руб. | за период, ежегодно | проектно-сметный метод либо метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОКС | --- |
| А.5 | Протяженность построенных газопроводов | км | за период, ежегодно | проектно-сметный метод | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОКС | --- |
| А.6 | Количество обустроенных площадок ТКО | шт. | за период, ежегодно | проектно-сметный метод | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОКС | --- |
| А.7 | Мероприятия, направленные на проектирование для строительства объектов коммунального хозяйства | тыс.руб. | за период, ежегодно | проектно-сметный метод либо метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОКС | --- |
| А.8 | Мероприятия, направленные на строительство объектов коммунального хозяйства | тыс.руб. | за период, ежегодно | проектно-сметный метод | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОКС | --- |
| А.9 | Мероприятия, направленные на достижение основных целей (прочие) | тыс.руб. | за период, ежегодно | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОКС | --- |
| **Мероприятия по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа»** | | | | | | | |
| Б.1 | Осуществление постоянного контроля за работой пассажирского транспорта | % | за период, ежегодно | **К = ФА/ПА\*100**, где: **К** - процент выполнения контроля; **ПА** - количество дней в планируемых актах проверок сорванных рейсов; **ФА** - фактическое количество дней в актах проверок сорванных рейсов | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОЭР | --- |
| Б.2 | Организация и проведение конкурса на право осуществления перевозок | % | за период, ежегодно | **ПИ = ФК/ПК\*100**, где:  **ПИ** - процент исполнения; **ПК**- количество запланорованных конкурсов; **ФК** - количество проведенных конкурсов | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОЭР | --- |
| Б.3 | Доля маршрутов, включенных в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок | % | за период, ежегодно | **ПИР = ПКР/ФКР\*100**, где: **ПИР** - процент исполнения;  **ПКР**- количество внесенных маршрутов в реестр; **ФКР** -фактическое количество маршрутов | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОЭР | --- |
| Б.4 | Доля остановочных пунктов, оснащенных расписанием | % | за период, ежегодно | **ПИО = ФКО/КР\*100**, где: **ПИО** - процент исполнения;  **ФКО**- количество остановок, оснащенных расписанием; **КО** - количество остановок | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОЭР | --- |
| Б.5 | Уборка общественных кладбищ и мемориала | кв. м | за период, ежегодно | **ПИУ = ФКО/КР\*100**, где: **ПИУ** - процент исполнения;  **ФПУ**- фактически убранная площадь; **ПУ** - планируемая уборочная площадь | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОЭР | --- |
| Б.6 | Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг | колич. дней | за период, ежегодно | **ПИТ = ФТ/ПТ\*100**, где: **ПИТ** - процент исполнения; **ФТ**- фактическое количество дней работы; **ПТ** - планируемое количество дней работы (365) | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОЭР | --- |
| **Мероприятия по формированию современной городской среды в Сосновоборском городском округе** | | | | | | | |
| В.1 | Мероприятия, направленные на благоустройство дворовых и общественных территорий | тыс.руб | за период, ежегодно | проектно-сметный метод | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОКС | --- |
| объект | значение, установленное Соглашением | 10 февраля года, следующего за отчетным | ОКС | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1> Указывается периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период; ежегодно, ежеквартально, ежемесячно). | | | | | | | |
| <2> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей, включенных в Федеральный план статистических работ, указывается пункт плана. | | | | | | | |
| <3> Указывается структурное подразделение администрации Сосновоборского городского округа, федеральный орган исполнительной власти, иная организация, ответственная за формирования отчетных данных по показателю. | | | | | | | |
| <4> Указываются реквизиты акта, утвердившего методику расчета показателя (при наличии). | | | | | | | |

Приложение 3

**План**

**реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет ЛО** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа  "Городское хозяйство" на 2014-2030 гг.** | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **4 186 738,20195** | **139 392,19779** | **799 738,18546** | **3 245 807,81870** | **1 800,00000** |
| **2022** | **973 940,80048** | **12 024,81840** | **307 185,46096** | **654 730,52112** | **0,00000** |
| **2023** | **682 912,88126** | **0,00000** | **152 124,76306** | **530 788,11820** | **0,00000** |
| **2024** | **725 319,64730** | **0,00000** | **204 651,01202** | **520 668,63528** | **0,00000** |
| **2025** | **581 566,86526** | **0,00000** | **4 402,00000** | **577 164,86526** | **0,00000** |
| **2026** | **575 715,01197** | **0,00000** | **0,00000** | **575 715,01197** | **0,00000** |
| **2027** | **575 715,01197** | **0,00000** | **0,00000** | **575 715,01197** | **0,00000** |
| **2028** | **575 715,01197** | **0,00000** | **0,00000** | **575 715,01197** | **0,00000** |
| **2029** | **575 715,01197** | **0,00000** | **0,00000** | **575 715,01197** | **0,00000** |
| **2030** | **575 715,01197** | **0,00000** | **0,00000** | **575 715,01197** | **0,00000** |
| **Итого** | **ххх** | **10 029 053,45609** | **151 417,01619** | **1 468 101,42150** | **8 407 735,01840** | **1 800,00000** |
| **Расходы на реализацию муниципальной программы до 2022 года включительно** | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная программа  "Городское хозяйство" за период с 2014 г. по 2022 г.,** | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **4 186 738,20195** | **139 392,19779** | **799 738,18546** | **3 245 807,81870** | **1 800,00000** |
| **2022** | **973 940,80048** | **12 024,81840** | **307 185,46096** | **654 730,52112** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе подпрограмм:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | **Подпрограмма 1** Содержание территорий общего пользования | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **1 898 555,91040** | 0,00000 | 142 797,19095 | 1 755 758,71945 | 0,00000 |
| **2022** | **381 488,01059** | 0,00000 | 99 375,28311 | 282 112,72748 | 0,00000 |
| 2 | **Подпрограмма 2** Содержание и ремонт объектов благоустройства | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **106 948,41471** | 0,00000 | 4 390,80608 | 102 557,60863 | 0,00000 |
| **2022** | **37 026,18303** | 0,00000 | 8 652,51630 | 28 373,66673 | 0,00000 |
| 3 | **Подпрограмма 3** Обращение с отходами | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **159 943,06068** | 610,87500 | 25 238,04250 | 134 094,14318 | 0,00000 |
| **2022** | **22 437,49919** | 0,00000 | 3 556,79952 | 18 880,69967 | 0,00000 |
| 4 | **Подпрограмма 4** Содержание системы дренажно-ливневой канализации | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **89 722,44771** | 0,00000 | 0,00000 | 89 722,44771 | 0,00000 |
| **2022** | **14 078,41900** | 0,00000 | 0,00000 | 14 078,41900 | 0,00000 |
| 5 | **Подпрограмма 5** Содержание и уход за зелеными насаждениями | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **168 402,88202** | 0,00000 | 1 745,09830 | 166 657,78372 | 0,00000 |
| **2022** | **58 408,88147** | 0,00000 | 4 194,31663 | 54 214,56484 | 0,00000 |
| 6 | **Подпрограмма 6** Развитие градостроительной деятельности на территории СГО | **КАГиЗ** | **2014-2021** | **161 827,38386** | 0,00000 | 19 000,00000 | 142 827,38386 | 0,00000 |
| **2022** | **27 454,52318** | 0,00000 | 4 100,00000 | 23 354,52318 | 0,00000 |
| 7 | **Подпрограмма 7** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | **ОЖКХ** | **2014-2021** | **410 245,85684** | 0,00000 | 137 536,49850 | 272 709,35834 | 0,00000 |
| **2022** | **57 894,46965** | 0,00000 | 688,00000 | 57 206,46965 | 0,00000 |
| 8 | **Подпрограмма 8** Организация мероприятий по охране окружающей среды | **ОПиЭБ** | **2014-2021** | **11 051,52112** | 0,00000 | 0,00000 | 11 051,52112 | 0,00000 |
| **2022** | **3 531,79721** | 0,00000 | 0,00000 | 3 531,79721 | 0,00000 |
| 9 | **Подпрограмма 9** Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения | **ОЭР** | **2014-2021** | **33 323,57800** | 0,00000 | 0,00000 | 33 323,57800 | 0,00000 |
| **2022** | **1 137,22900** | 0,00000 | 0,00000 | 1 137,22900 | 0,00000 |
| А | **Подпрограмма А** Строительство объектов городского хозяйства | **ОКС** | **2014-2021** | **834 734,41944** | 0,00000 | 329 472,71192 | 503 461,70752 | 1 800,00000 |
| **2022** | **274 975,06161** | 0,00000 | 132 372,76380 | 142 602,29781 | 0,00000 |
| Б | **Подпрограмма Б** Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории СГО | **ОЭР** | **2014-2021** | **5 247,32017** | 0,00000 | 0,00000 | 5 247,32017 | 0,00000 |
| **2022** | **7 146,66155** | 0,00000 | 0,00000 | 7 146,66155 | 0,00000 |
| В | **Подпрограмма В** Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе | **ОКС** | **2014-2021** | **306 735,40700** | 138 781,32279 | 139 557,83721 | 28 396,24700 | 0,00000 |
| **2022** | **88 362,06500** | 12 024,81840 | 54 245,78160 | 22 091,46500 | 0,00000 |
| **Расходы на реализацию муниципальной программы с 2023 года** | | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
|  | **Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ОВБиДХ** | **2023** | **341 617,58926** | 0,00000 | 149 552,96306 | 192 064,62620 | 0,00000 |
| **2024** | **340 057,34802** | 0,00000 | 201 699,91202 | 138 357,43600 | 0,00000 |
| **2025** | **144 259,42200** | 0,00000 | 0,00000 | 144 259,42200 | 0,00000 |
| **2026** | **144 259,42200** | 0,00000 | 0,00000 | 144 259,42200 | 0,00000 |
| **2027** | **144 259,42200** | 0,00000 | 0,00000 | 144 259,42200 | 0,00000 |
| **2028** | **144 259,42200** | 0,00000 | 0,00000 | 144 259,42200 | 0,00000 |
| **2029** | **144 259,42200** | 0,00000 | 0,00000 | 144 259,42200 | 0,00000 |
| **2030** | **144 259,42200** | 0,00000 | 0,00000 | 144 259,42200 | 0,00000 |
| **Итого** | **ххх** | **1 547 231,46928** | **0,00000** | **351 252,87508** | **1 195 978,59420** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе мероприятий:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | Федеральный проект  "Жилье и городская среда" | ОКС | **2023** | **6 350,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 350,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **10 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **106 350,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **106 350,00000** | **0,00000** |
| 1.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ | ОКС | **2023** | **6 350,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 350,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **10 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **106 350,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **106 350,00000** | **0,00000** |
| 2 | Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть" | ОВБиДХ | **2023** | **48 074,19493** | 0,00000 | 25 084,80819 | 22 989,38674 | 0,00000 |
| **2024** | **11 898,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 11 898,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **11 898,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 11 898,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **11 898,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 11 898,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **11 898,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 11 898,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **11 898,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 11 898,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **11 898,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 11 898,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **11 898,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 11 898,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **71 870,19493** | **0,00000** | **25 084,80819** | **46 785,38674** | **0,00000** |
| 2.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОВБиДХ | **2023** | **5 200,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 200,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **5 408,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 408,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **5 408,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 408,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **5 408,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 408,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **5 408,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 408,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **5 408,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 408,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **5 408,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 408,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **5 408,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 408,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **16 016,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **16 016,00000** | **0,00000** |
| 2.2 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | ОВБиДХ | **2023** | **42 874,19493** | 0,00000 | 25 084,80819 | 17 789,38674 | 0,00000 |
| **2024** | **6 490,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 490,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **6 490,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 490,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **6 490,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 490,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **6 490,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 490,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **6 490,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 490,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **6 490,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 490,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **6 490,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 490,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **55 854,19493** | **0,00000** | **25 084,80819** | **30 769,38674** | **0,00000** |
| 3 | Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | ОВБиДХ и ОКС | **2023** | **9 919,45666** | 0,00000 | 5 150,60666 | 4 768,85000 | 0,00000 |
| **2024** | **7 284,34376** | 0,00000 | 2 324,73976 | 4 959,60400 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **17 203,80042** | **0,00000** | **7 475,34642** | **9 728,45400** | **0,00000** |
| 3.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на строительство мест (площадок) для накопления ТКО | ОКС | **2023** | **7 728,43666** | 0,00000 | 5 150,60666 | 2 577,83000 | 0,00000 |
| **2024** | **5 005,68296** | 0,00000 | 2 324,73976 | 2 680,94320 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **12 734,11962** | **0,00000** | **7 475,34642** | **5 258,77320** | **0,00000** |
| 3.2 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов | ОВБиДХ | **2023** | **2 191,02000** | 0,00000 | 0,00000 | 2 191,02000 | 0,00000 |
| **2024** | **2 278,66080** | 0,00000 | 0,00000 | 2 278,66080 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **4 469,68080** | **0,00000** | **0,00000** | **4 469,68080** | **0,00000** |
| 4 | Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | ОЖКХ | **2023** | **781,00000** | 0,00000 | 781,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **781,00000** | 0,00000 | 781,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2026** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2027** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2028** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2029** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2030** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **96 033,38000** | **0,00000** | **1 562,00000** | **94 471,38000** | **0,00000** |
| 4.1 | Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан" государственной программы ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | ОЖКХ | **2023** | **781,00000** | 0,00000 | 781,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **781,00000** | 0,00000 | 781,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2026** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2027** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2028** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2029** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2030** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **96 033,38000** | **0,00000** | **1 562,00000** | **94 471,38000** | **0,00000** |
| 5 | Федеральный (региональный) проект "Благоустройство сельских территорий" | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 5.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 6 | Федеральный (региональный) проект "Социальная активность" | ОВБиДХ | **2023** | **416,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 416,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **432,64000** | 0,00000 | 0,00000 | 432,64000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **848,64000** | **0,00000** | **0,00000** | **848,64000** | **0,00000** |
| 6.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов в рамках областного закона № 3-оз | ОВБиДХ | **2023** | **416,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 416,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **432,64000** | 0,00000 | 0,00000 | 432,64000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **848,64000** | **0,00000** | **0,00000** | **848,64000** | **0,00000** |
| 7 | Инициативный проект "Я планирую бюджет" | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов "Я планирую бюджет" | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 8 | Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | **2023** | **3 324,77746** | 0,00000 | 0,00000 | 3 324,77746 | 0,00000 |
| **2024** | **100,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **27 424,77746** | **0,00000** | **0,00000** | **27 424,77746** | **0,00000** |
| 8.1 | Выполнение проектно- изыскательских работ | КАГиЗ | **2023** | **3 324,77746** | 0,00000 | 0,00000 | 3 324,77746 | 0,00000 |
| **2024** | **100,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **27 424,77746** | **0,00000** | **0,00000** | **27 424,77746** | **0,00000** |
| 9 | Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | **2023** | **20 571,76300** | 0,00000 | 0,00000 | 20 571,76300 | 0,00000 |
| **2024** | **20 614,70200** | 0,00000 | 0,00000 | 20 614,70200 | 0,00000 |
| **2025** | **27 816,19200** | 0,00000 | 0,00000 | 27 816,19200 | 0,00000 |
| **2026** | **27 816,19200** | 0,00000 | 0,00000 | 27 816,19200 | 0,00000 |
| **2027** | **27 816,19200** | 0,00000 | 0,00000 | 27 816,19200 | 0,00000 |
| **2028** | **27 816,19200** | 0,00000 | 0,00000 | 27 816,19200 | 0,00000 |
| **2029** | **27 816,19200** | 0,00000 | 0,00000 | 27 816,19200 | 0,00000 |
| **2030** | **27 816,19200** | 0,00000 | 0,00000 | 27 816,19200 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **208 083,61700** | **0,00000** | **0,00000** | **208 083,61700** | **0,00000** |
| 9.1 | Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **20 571,76300** | 0,00000 | 0,00000 | 20 571,76300 | 0,00000 |
| **2024** | **20 614,70200** | 0,00000 | 0,00000 | 20 614,70200 | 0,00000 |
| **2025** | **27 816,19200** | 0,00000 | 0,00000 | 27 816,19200 | 0,00000 |
| **2026** | **27 816,19200** | 0,00000 | 0,00000 | 27 816,19200 | 0,00000 |
| **2027** | **27 816,19200** | 0,00000 | 0,00000 | 27 816,19200 | 0,00000 |
| **2028** | **27 816,19200** | 0,00000 | 0,00000 | 27 816,19200 | 0,00000 |
| **2029** | **27 816,19200** | 0,00000 | 0,00000 | 27 816,19200 | 0,00000 |
| **2030** | **27 816,19200** | 0,00000 | 0,00000 | 27 816,19200 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **208 083,61700** | **0,00000** | **0,00000** | **208 083,61700** | **0,00000** |
| 10 | Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | **2023** | **36 071,22000** | 0,00000 | 0,00000 | 36 071,22000 | 0,00000 |
| **2024** | **18 812,49000** | 0,00000 | 0,00000 | 18 812,49000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **54 883,71000** | **0,00000** | **0,00000** | **54 883,71000** | **0,00000** |
| 10.1 | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | ОЖКХ | **2023** | **36 071,22000** | 0,00000 | 0,00000 | 36 071,22000 | 0,00000 |
| **2024** | **18 812,49000** | 0,00000 | 0,00000 | 18 812,49000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **54 883,71000** | **0,00000** | **0,00000** | **54 883,71000** | **0,00000** |
| 11 | Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОПиЭБ | **2023** | **8 218,62900** | 0,00000 | 0,00000 | 8 218,62900 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **8 218,62900** | **0,00000** | **0,00000** | **8 218,62900** | **0,00000** |
| 11.1 | Комплекс проектных мероприятий по охране и защите зон зеленых насаждений (строительство) | ОПиЭБ | **2023** | **8 218,62900** | 0,00000 | 0,00000 | 8 218,62900 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **8 218,62900** | **0,00000** | **0,00000** | **8 218,62900** | **0,00000** |
| 12 | Проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | ОКС | **2023** | **207 890,54821** | 0,00000 | 118 536,54821 | 89 354,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **270 134,17226** | 0,00000 | 198 594,17226 | 71 540,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **69 800,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 69 800,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **69 800,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 69 800,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **69 800,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 69 800,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **69 800,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 69 800,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **69 800,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 69 800,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **69 800,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 69 800,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **896 824,72047** | **0,00000** | **317 130,72047** | **579 694,00000** | **0,00000** |
| 12.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов коммунального хозяйства | ОКС | **2023** | **42 614,89334** | 0,00000 | 27 210,89334 | 15 404,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **38 588,56024** | 0,00000 | 4 976,56024 | 33 612,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **20 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **20 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **20 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **20 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **20 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **20 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **201 203,45358** | **0,00000** | **32 187,45358** | **169 016,00000** | **0,00000** |
| 12.2 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов благоустройства | ОКС | **2023** | **7 950,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 7 950,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **25 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **17 688,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 688,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **17 688,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 688,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **17 688,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 688,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **17 688,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 688,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **17 688,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 688,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **17 688,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 688,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **139 078,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **139 078,00000** | **0,00000** |
| 12.3 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства автомобильных дорог | ОКС | **2023** | **157 325,65487** | 0,00000 | 91 325,65487 | 66 000,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **205 545,61202** | 0,00000 | 193 617,61202 | 11 928,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **31 112,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 31 112,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **31 112,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 31 112,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **31 112,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 31 112,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **31 112,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 31 112,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **31 112,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 31 112,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **31 112,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 31 112,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **549 543,26689** | **0,00000** | **284 943,26689** | **264 600,00000** | **0,00000** |
| 12.4 | Комплекс проектных мероприятий направленных на достижение основных целей | ОКС | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **7 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **7 000,00000** | **0,00000** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ОВБиДХ** | **2023** | **341 295,29200** | 0,00000 | 2 571,80000 | 338 723,49200 | 0,00000 |
| **2024** | **385 262,29928** | 0,00000 | 2 951,10000 | 382 311,19928 | 0,00000 |
| **2025** | **437 307,44326** | 0,00000 | 4 402,00000 | 432 905,44326 | 0,00000 |
| **2026** | **431 455,58997** | 0,00000 | 0,00000 | 431 455,58997 | 0,00000 |
| **2027** | **431 455,58997** | 0,00000 | 0,00000 | 431 455,58997 | 0,00000 |
| **2028** | **431 455,58997** | 0,00000 | 0,00000 | 431 455,58997 | 0,00000 |
| **2029** | **431 455,58997** | 0,00000 | 0,00000 | 431 455,58997 | 0,00000 |
| **2030** | **431 455,58997** | 0,00000 | 0,00000 | 431 455,58997 | 0,00000 |
| **Итого** | **ххх** | **3 321 142,98438** | **0,00000** | **9 924,90000** | **3 311 218,08438** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе мероприятий:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | ОВБиДХ | **2023** | **214 720,53426** | 0,00000 | 0,00000 | 214 720,53426 | 0,00000 |
| **2024** | **245 436,53704** | 0,00000 | 0,00000 | 245 436,53704 | 0,00000 |
| **2025** | **271 106,95580** | 0,00000 | 0,00000 | 271 106,95580 | 0,00000 |
| **2026** | **271 106,95580** | 0,00000 | 0,00000 | 271 106,95580 | 0,00000 |
| **2027** | **271 106,95580** | 0,00000 | 0,00000 | 271 106,95580 | 0,00000 |
| **2028** | **271 106,95580** | 0,00000 | 0,00000 | 271 106,95580 | 0,00000 |
| **2029** | **271 106,95580** | 0,00000 | 0,00000 | 271 106,95580 | 0,00000 |
| **2030** | **271 106,95580** | 0,00000 | 0,00000 | 271 106,95580 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **2 086 798,80612** | **0,00000** | **0,00000** | **2 086 798,80612** | **0,00000** |
| 1.1 | Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | ОВБиДХ | **2023** | **156 014,58228** | 0,00000 | 0,00000 | 156 014,58228 | 0,00000 |
| **2024** | **154 981,15969** | 0,00000 | 0,00000 | 154 981,15969 | 0,00000 |
| **2025** | **163 054,69058** | 0,00000 | 0,00000 | 163 054,69058 | 0,00000 |
| **2026** | **163 054,69058** | 0,00000 | 0,00000 | 163 054,69058 | 0,00000 |
| **2027** | **163 054,69058** | 0,00000 | 0,00000 | 163 054,69058 | 0,00000 |
| **2028** | **163 054,69058** | 0,00000 | 0,00000 | 163 054,69058 | 0,00000 |
| **2029** | **163 054,69058** | 0,00000 | 0,00000 | 163 054,69058 | 0,00000 |
| **2030** | **163 054,69058** | 0,00000 | 0,00000 | 163 054,69058 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 289 323,88547** | **0,00000** | **0,00000** | **1 289 323,88547** | **0,00000** |
| 1.2 | Ремонт улично-дорожной сети | ОВБиДХ | **2023** | **20 947,13826** | 0,00000 | 0,00000 | 20 947,13826 | 0,00000 |
| **2024** | **33 194,21300** | 0,00000 | 0,00000 | 33 194,21300 | 0,00000 |
| **2025** | **42 396,55605** | 0,00000 | 0,00000 | 42 396,55605 | 0,00000 |
| **2026** | **42 396,55605** | 0,00000 | 0,00000 | 42 396,55605 | 0,00000 |
| **2027** | **42 396,55605** | 0,00000 | 0,00000 | 42 396,55605 | 0,00000 |
| **2028** | **42 396,55605** | 0,00000 | 0,00000 | 42 396,55605 | 0,00000 |
| **2029** | **42 396,55605** | 0,00000 | 0,00000 | 42 396,55605 | 0,00000 |
| **2030** | **42 396,55605** | 0,00000 | 0,00000 | 42 396,55605 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **308 520,68756** | **0,00000** | **0,00000** | **308 520,68756** | **0,00000** |
| 1.3 | Обеспечение безопасности дорожного движения | ОВБиДХ | **2023** | **37 758,81372** | 0,00000 | 0,00000 | 37 758,81372 | 0,00000 |
| **2024** | **57 261,16435** | 0,00000 | 0,00000 | 57 261,16435 | 0,00000 |
| **2025** | **65 655,70917** | 0,00000 | 0,00000 | 65 655,70917 | 0,00000 |
| **2026** | **65 655,70917** | 0,00000 | 0,00000 | 65 655,70917 | 0,00000 |
| **2027** | **65 655,70917** | 0,00000 | 0,00000 | 65 655,70917 | 0,00000 |
| **2028** | **65 655,70917** | 0,00000 | 0,00000 | 65 655,70917 | 0,00000 |
| **2029** | **65 655,70917** | 0,00000 | 0,00000 | 65 655,70917 | 0,00000 |
| **2030** | **65 655,70917** | 0,00000 | 0,00000 | 65 655,70917 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **488 954,23309** | **0,00000** | **0,00000** | **488 954,23309** | **0,00000** |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" | ОВБиДХ | **2023** | **19 724,08300** | 0,00000 | 0,00000 | 19 724,08300 | 0,00000 |
| **2024** | **20 513,04640** | 0,00000 | 0,00000 | 20 513,04640 | 0,00000 |
| **2025** | **21 594,00675** | 0,00000 | 0,00000 | 21 594,00675 | 0,00000 |
| **2026** | **21 594,00675** | 0,00000 | 0,00000 | 21 594,00675 | 0,00000 |
| **2027** | **21 594,00675** | 0,00000 | 0,00000 | 21 594,00675 | 0,00000 |
| **2028** | **21 594,00675** | 0,00000 | 0,00000 | 21 594,00675 | 0,00000 |
| **2029** | **21 594,00675** | 0,00000 | 0,00000 | 21 594,00675 | 0,00000 |
| **2030** | **21 594,00675** | 0,00000 | 0,00000 | 21 594,00675 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **169 801,16993** | **0,00000** | **0,00000** | **169 801,16993** | **0,00000** |
| 2.1 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | ОВБиДХ | **2023** | **19 724,08300** | 0,00000 | 0,00000 | 19 724,08300 | 0,00000 |
| **2024** | **20 513,04640** | 0,00000 | 0,00000 | 20 513,04640 | 0,00000 |
| **2025** | **21 594,00675** | 0,00000 | 0,00000 | 21 594,00675 | 0,00000 |
| **2026** | **21 594,00675** | 0,00000 | 0,00000 | 21 594,00675 | 0,00000 |
| **2027** | **21 594,00675** | 0,00000 | 0,00000 | 21 594,00675 | 0,00000 |
| **2028** | **21 594,00675** | 0,00000 | 0,00000 | 21 594,00675 | 0,00000 |
| **2029** | **21 594,00675** | 0,00000 | 0,00000 | 21 594,00675 | 0,00000 |
| **2030** | **21 594,00675** | 0,00000 | 0,00000 | 21 594,00675 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **169 801,16993** | **0,00000** | **0,00000** | **169 801,16993** | **0,00000** |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами | ОВБиДХ | **2023** | **22 274,65192** | 0,00000 | 0,00000 | 22 274,65192 | 0,00000 |
| **2024** | **26 285,63836** | 0,00000 | 0,00000 | 26 285,63836 | 0,00000 |
| **2025** | **22 683,22429** | 0,00000 | 0,00000 | 22 683,22429 | 0,00000 |
| **2026** | **22 683,22429** | 0,00000 | 0,00000 | 22 683,22429 | 0,00000 |
| **2027** | **22 683,22429** | 0,00000 | 0,00000 | 22 683,22429 | 0,00000 |
| **2028** | **22 683,22429** | 0,00000 | 0,00000 | 22 683,22429 | 0,00000 |
| **2029** | **22 683,22429** | 0,00000 | 0,00000 | 22 683,22429 | 0,00000 |
| **2030** | **22 683,22429** | 0,00000 | 0,00000 | 22 683,22429 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **184 659,63603** | **0,00000** | **0,00000** | **184 659,63603** | **0,00000** |
| 3.1 | Обращение с отходами | ОВБиДХ | **2023** | **22 274,65192** | 0,00000 | 0,00000 | 22 274,65192 | 0,00000 |
| **2024** | **26 285,63836** | 0,00000 | 0,00000 | 26 285,63836 | 0,00000 |
| **2025** | **22 683,22429** | 0,00000 | 0,00000 | 22 683,22429 | 0,00000 |
| **2026** | **22 683,22429** | 0,00000 | 0,00000 | 22 683,22429 | 0,00000 |
| **2027** | **22 683,22429** | 0,00000 | 0,00000 | 22 683,22429 | 0,00000 |
| **2028** | **22 683,22429** | 0,00000 | 0,00000 | 22 683,22429 | 0,00000 |
| **2029** | **22 683,22429** | 0,00000 | 0,00000 | 22 683,22429 | 0,00000 |
| **2030** | **22 683,22429** | 0,00000 | 0,00000 | 22 683,22429 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **184 659,63603** | **0,00000** | **0,00000** | **184 659,63603** | **0,00000** |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **14 068,10800** | 0,00000 | 0,00000 | 14 068,10800 | 0,00000 |
| **2024** | **14 630,83232** | 0,00000 | 0,00000 | 14 630,83232 | 0,00000 |
| **2025** | **17 492,54349** | 0,00000 | 0,00000 | 17 492,54349 | 0,00000 |
| **2026** | **17 492,54349** | 0,00000 | 0,00000 | 17 492,54349 | 0,00000 |
| **2027** | **17 492,54349** | 0,00000 | 0,00000 | 17 492,54349 | 0,00000 |
| **2028** | **17 492,54349** | 0,00000 | 0,00000 | 17 492,54349 | 0,00000 |
| **2029** | **17 492,54349** | 0,00000 | 0,00000 | 17 492,54349 | 0,00000 |
| **2030** | **17 492,54349** | 0,00000 | 0,00000 | 17 492,54349 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **133 654,20128** | **0,00000** | **0,00000** | **133 654,20128** | **0,00000** |
| 4.1 | Содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **13 369,10800** | 0,00000 | 0,00000 | 13 369,10800 | 0,00000 |
| **2024** | **13 903,87232** | 0,00000 | 0,00000 | 13 903,87232 | 0,00000 |
| **2025** | **16 707,50836** | 0,00000 | 0,00000 | 16 707,50836 | 0,00000 |
| **2026** | **16 707,50836** | 0,00000 | 0,00000 | 16 707,50836 | 0,00000 |
| **2027** | **16 707,50836** | 0,00000 | 0,00000 | 16 707,50836 | 0,00000 |
| **2028** | **16 707,50836** | 0,00000 | 0,00000 | 16 707,50836 | 0,00000 |
| **2029** | **16 707,50836** | 0,00000 | 0,00000 | 16 707,50836 | 0,00000 |
| **2030** | **16 707,50836** | 0,00000 | 0,00000 | 16 707,50836 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **127 518,03050** | **0,00000** | **0,00000** | **127 518,03050** | **0,00000** |
| 4.2 | Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **699,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 699,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **726,96000** | 0,00000 | 0,00000 | 726,96000 | 0,00000 |
| **2025** | **785,03513** | 0,00000 | 0,00000 | 785,03513 | 0,00000 |
| **2026** | **785,03513** | 0,00000 | 0,00000 | 785,03513 | 0,00000 |
| **2027** | **785,03513** | 0,00000 | 0,00000 | 785,03513 | 0,00000 |
| **2028** | **785,03513** | 0,00000 | 0,00000 | 785,03513 | 0,00000 |
| **2029** | **785,03513** | 0,00000 | 0,00000 | 785,03513 | 0,00000 |
| **2030** | **785,03513** | 0,00000 | 0,00000 | 785,03513 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **6 136,17078** | **0,00000** | **0,00000** | **6 136,17078** | **0,00000** |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | **2023** | **30 359,97262** | 0,00000 | 32,80000 | 30 327,17262 | 0,00000 |
| **2024** | **35 122,99088** | 0,00000 | 26,10000 | 35 096,89088 | 0,00000 |
| **2025** | **69 174,42462** | 0,00000 | 0,00000 | 69 174,42462 | 0,00000 |
| **2026** | **69 174,42462** | 0,00000 | 0,00000 | 69 174,42462 | 0,00000 |
| **2027** | **69 174,42462** | 0,00000 | 0,00000 | 69 174,42462 | 0,00000 |
| **2028** | **69 174,42462** | 0,00000 | 0,00000 | 69 174,42462 | 0,00000 |
| **2029** | **69 174,42462** | 0,00000 | 0,00000 | 69 174,42462 | 0,00000 |
| **2030** | **69 174,42462** | 0,00000 | 0,00000 | 69 174,42462 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **480 529,51124** | **0,00000** | **58,90000** | **480 470,61124** | **0,00000** |
| 5.1 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | **2023** | **30 359,97262** | 0,00000 | 32,80000 | 30 327,17262 | 0,00000 |
| **2024** | **35 122,99088** | 0,00000 | 26,10000 | 35 096,89088 | 0,00000 |
| **2025** | **69 174,42462** | 0,00000 | 0,00000 | 69 174,42462 | 0,00000 |
| **2026** | **69 174,42462** | 0,00000 | 0,00000 | 69 174,42462 | 0,00000 |
| **2027** | **69 174,42462** | 0,00000 | 0,00000 | 69 174,42462 | 0,00000 |
| **2028** | **69 174,42462** | 0,00000 | 0,00000 | 69 174,42462 | 0,00000 |
| **2029** | **69 174,42462** | 0,00000 | 0,00000 | 69 174,42462 | 0,00000 |
| **2030** | **69 174,42462** | 0,00000 | 0,00000 | 69 174,42462 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **480 529,51124** | **0,00000** | **58,90000** | **480 470,61124** | **0,00000** |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | **2023** | **17 674,63160** | 0,00000 | 2 539,00000 | 15 135,63160 | 0,00000 |
| **2024** | **19 035,93728** | 0,00000 | 2 925,00000 | 16 110,93728 | 0,00000 |
| **2025** | **21 151,85329** | 0,00000 | 4 402,00000 | 16 749,85329 | 0,00000 |
| **2026** | **15 300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 300,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **15 300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 300,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **15 300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 300,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **15 300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 300,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **15 300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 300,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **134 362,42217** | **0,00000** | **9 866,00000** | **124 496,42217** | **0,00000** |
| 6.1 | Выполнение кадастровых работ. Постановка на государственный учет земельных участков | КАГиЗ | **2023** | **140,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 140,60000 | 0,00000 |
| **2024** | **146,20028** | 0,00000 | 0,00000 | 146,20028 | 0,00000 |
| **2025** | **183,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 183,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **100,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **100,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **100,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **100,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **100,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **969,80028** | **0,00000** | **0,00000** | **969,80028** | **0,00000** |
| 6.2 | Выполнение комплексных кадастровых работ. Постановка на государственный кадастровый учет объектов | КАГиЗ | **2023** | **3 297,40260** | 0,00000 | 2 539,00000 | 758,40260 | 0,00000 |
| **2024** | **3 848,68421** | 0,00000 | 2 925,00000 | 923,68421 | 0,00000 |
| **2025** | **5 643,70200** | 0,00000 | 4 402,00000 | 1 241,70200 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **12 789,78881** | **0,00000** | **9 866,00000** | **2 923,78881** | **0,00000** |
| 6.3 | Проведение строительно-технической экспертизы | КАГиЗ | **2023** | **205,50000** | 0,00000 | 0,00000 | 205,50000 | 0,00000 |
| **2024** | **213,52579** | 0,00000 | 0,00000 | 213,52579 | 0,00000 |
| **2025** | **202,50000** | 0,00000 | 0,00000 | 202,50000 | 0,00000 |
| **2026** | **200,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **200,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **200,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **200,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **200,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 621,52579** | **0,00000** | **0,00000** | **1 621,52579** | **0,00000** |
| 6.4 | Эксплуатация и развитие ГИСОГД (обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД") | КАГиЗ | **2023** | **14 031,12900** | 0,00000 | 0,00000 | 14 031,12900 | 0,00000 |
| **2024** | **14 827,52700** | 0,00000 | 0,00000 | 14 827,52700 | 0,00000 |
| **2025** | **15 122,65129** | 0,00000 | 0,00000 | 15 122,65129 | 0,00000 |
| **2026** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **118 981,30729** | **0,00000** | **0,00000** | **118 981,30729** | **0,00000** |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | **2023** | **9 426,98400** | 0,00000 | 0,00000 | 9 426,98400 | 0,00000 |
| **2024** | **10 107,89400** | 0,00000 | 0,00000 | 10 107,89400 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **19 534,87800** | **0,00000** | **0,00000** | **33 801,33651** | **0,00000** |
| 7.1 | Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **33 801,33651** | **0,00000** |
| 7.2 | Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | ОЖКХ | **2023** | **5 952,97000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 952,97000 | 0,00000 |
| **2024** | **6 494,91900** | 0,00000 | 0,00000 | 6 494,91900 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **12 447,88900** | **0,00000** | **0,00000** | **33 801,33651** | **0,00000** |
| 7.3 | Доставка питьевой воды в бывшие деревни | ОЖКХ | **2023** | **1 793,20600** | 0,00000 | 0,00000 | 1 793,20600 | 0,00000 |
| **2024** | **1 864,93500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 864,93500 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **3 658,14100** | **0,00000** | **0,00000** | **33 801,33651** | **0,00000** |
| 7.4 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексногоразвития системы коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **33 801,33651** | **0,00000** |
| 7.5 | Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | ОЖКХ | **2023** | **1 680,80800** | 0,00000 | 0,00000 | 1 680,80800 | 0,00000 |
| **2024** | **1 748,04000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 748,04000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **3 428,84800** | **0,00000** | **0,00000** | **3 428,84800** | **0,00000** |
| 7.6 | Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.7 | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | **2023** | **1 028,72900** | 0,00000 | 0,00000 | 1 028,72900 | 0,00000 |
| **2024** | **724,18800** | 0,00000 | 0,00000 | 724,18800 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 752,91700** | **0,00000** | **0,00000** | **1 752,91700** | **0,00000** |
| 8.1 | Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | ОЖКХ | **2023** | **3,50000** | 0,00000 | 0,00000 | 3,50000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **3,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **3,50000** | **0,00000** |
| 8.2 | Содержание бесхозяйных объектов | ОЖКХ | **2023** | **1 025,22900** | 0,00000 | 0,00000 | 1 025,22900 | 0,00000 |
| **2024** | **724,18800** | 0,00000 | 0,00000 | 724,18800 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 749,41700** | **0,00000** | **0,00000** | **1 749,41700** | **0,00000** |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОПиЭБ | **2023** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **5 400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 400,00000** | **0,00000** |
| 9.1 | Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | ОПиЭБ | **2023** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **5 400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 400,00000** | **0,00000** |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" | ОЭР | **2023** | **1 182,71800** | 0,00000 | 0,00000 | 1 182,71800 | 0,00000 |
| **2024** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
| **2025** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
| **2026** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
| **2027** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
| **2028** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
| **2029** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
| **2030** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **9 792,90700** | **0,00000** | **0,00000** | **9 792,90700** | **0,00000** |
| 10.1 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | ОЭР | **2023** | **1 182,71800** | 0,00000 | 0,00000 | 1 182,71800 | 0,00000 |
| **2024** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
| **2025** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
| **2026** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
| **2027** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
| **2028** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
| **2029** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
| **2030** | **1 230,02700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 230,02700 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **9 792,90700** | **0,00000** | **0,00000** | **9 792,90700** | **0,00000** |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" | ОЭР | **2023** | **10 159,87960** | 0,00000 | 0,00000 | 10 159,87960 | 0,00000 |
| **2024** | **11 500,20800** | 0,00000 | 0,00000 | 11 500,20800 | 0,00000 |
| **2025** | **12 199,40800** | 0,00000 | 0,00000 | 12 199,40800 | 0,00000 |
| **2026** | **12 199,40800** | 0,00000 | 0,00000 | 12 199,40800 | 0,00000 |
| **2027** | **12 199,40800** | 0,00000 | 0,00000 | 12 199,40800 | 0,00000 |
| **2028** | **12 199,40800** | 0,00000 | 0,00000 | 12 199,40800 | 0,00000 |
| **2029** | **12 199,40800** | 0,00000 | 0,00000 | 12 199,40800 | 0,00000 |
| **2030** | **12 199,40800** | 0,00000 | 0,00000 | 12 199,40800 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **94 856,53560** | **0,00000** | **0,00000** | **94 856,53560** | **0,00000** |
| 11.1 | Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | ОЭР | **2023** | **545,32400** | 0,00000 | 0,00000 | 545,32400 | 0,00000 |
| **2024** | **1 114,08000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 114,08000 | 0,00000 |
| **2025** | **1 158,64300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 158,64300 | 0,00000 |
| **2026** | **1 158,64300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 158,64300 | 0,00000 |
| **2027** | **1 158,64300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 158,64300 | 0,00000 |
| **2028** | **1 158,64300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 158,64300 | 0,00000 |
| **2029** | **1 158,64300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 158,64300 | 0,00000 |
| **2030** | **1 158,64300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 158,64300 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **8 611,26200** | **0,00000** | **0,00000** | **8 611,26200** | **0,00000** |
| 11.2 | Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | ОЭР | **2023** | **6 989,69160** | 0,00000 | 0,00000 | 6 989,69160 | 0,00000 |
| **2024** | **7 716,27000** | 0,00000 | 0,00000 | 7 716,27000 | 0,00000 |
| **2025** | **8 024,92100** | 0,00000 | 0,00000 | 8 024,92100 | 0,00000 |
| **2026** | **8 024,92100** | 0,00000 | 0,00000 | 8 024,92100 | 0,00000 |
| **2027** | **8 024,92100** | 0,00000 | 0,00000 | 8 024,92100 | 0,00000 |
| **2028** | **8 024,92100** | 0,00000 | 0,00000 | 8 024,92100 | 0,00000 |
| **2029** | **8 024,92100** | 0,00000 | 0,00000 | 8 024,92100 | 0,00000 |
| **2030** | **8 024,92100** | 0,00000 | 0,00000 | 8 024,92100 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **62 855,48760** | **0,00000** | **0,00000** | **62 855,48760** | **0,00000** |
| 11.3 | Доставка тел умерших из внебольничных мест | ОЭР | **2023** | **1 124,86400** | 0,00000 | 0,00000 | 1 124,86400 | 0,00000 |
| **2024** | **1 169,85800** | 0,00000 | 0,00000 | 1 169,85800 | 0,00000 |
| **2025** | **1 263,53300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 263,53300 | 0,00000 |
| **2026** | **1 263,53300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 263,53300 | 0,00000 |
| **2027** | **1 263,53300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 263,53300 | 0,00000 |
| **2028** | **1 263,53300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 263,53300 | 0,00000 |
| **2029** | **1 263,53300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 263,53300 | 0,00000 |
| **2030** | **1 263,53300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 263,53300 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **9 875,92000** | **0,00000** | **0,00000** | **9 875,92000** | **0,00000** |
| 11.4 | Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | ОЭР | **2023** | **1 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **1 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **1 752,31100** | 0,00000 | 0,00000 | 1 752,31100 | 0,00000 |
| **2026** | **1 752,31100** | 0,00000 | 0,00000 | 1 752,31100 | 0,00000 |
| **2027** | **1 752,31100** | 0,00000 | 0,00000 | 1 752,31100 | 0,00000 |
| **2028** | **1 752,31100** | 0,00000 | 0,00000 | 1 752,31100 | 0,00000 |
| **2029** | **1 752,31100** | 0,00000 | 0,00000 | 1 752,31100 | 0,00000 |
| **2030** | **1 752,31100** | 0,00000 | 0,00000 | 1 752,31100 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **13 513,86600** | **0,00000** | **0,00000** | **13 513,86600** | **0,00000** |
| 11.5 | Мероприятия по охране общественных кладбищ и мемориалов | ОЭР | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

Приложение 4

**Сведения о фактических расходах на реализацию**

**Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Годы реализации** | **Фактическое финансирование, тыс.руб.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет ЛО** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа  "Городское хозяйство" на 2014-2030 гг.** | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **4 186 738,20195** | **139 392,19779** | **799 738,18546** | **3 245 807,81870** | **1 800,00000** |
| **2022** | **973 940,80048** | **12 024,81840** | **307 185,46096** | **654 730,52112** | **0,00000** |
| **2023** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **2024** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **2025** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **2026** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **2027** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **2028** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **2029** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **2030** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Итого** | **ххх** | **5 160 679,00243** | **151 417,01619** | **1 106 923,64642** | **3 900 538,33982** | **1 800,00000** |
| **Расходы на реализацию муниципальной программы до 2022 года включительно** | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная программа  "Городское хозяйство" за период с 2014 г. по 2022 г.,** | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **4 186 738,20195** | **139 392,19779** | **799 738,18546** | **3 245 807,81870** | **1 800,00000** |
| **2022** | **973 940,80048** | **12 024,81840** | **307 185,46096** | **654 730,52112** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе подпрограмм:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | **Подпрограмма 1** Содержание территорий общего пользования | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **1 898 555,91040** | 0,00000 | 142 797,19095 | 1 755 758,71945 | 0,00000 |
| **2022** | **381 488,01059** | 0,00000 | 99 375,28311 | 282 112,72748 | 0,00000 |
| 2 | **Подпрограмма 2** Содержание и ремонт объектов благоустройства | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **106 948,41471** | 0,00000 | 4 390,80608 | 102 557,60863 | 0,00000 |
| **2022** | **37 026,18303** | 0,00000 | 8 652,51630 | 28 373,66673 | 0,00000 |
| 3 | **Подпрограмма 3** Обращение с отходами | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **159 943,06068** | 610,87500 | 25 238,04250 | 134 094,14318 | 0,00000 |
| **2022** | **22 437,49919** | 0,00000 | 3 556,79952 | 18 880,69967 | 0,00000 |
| 4 | **Подпрограмма 4** Содержание системы дренажно-ливневой канализации | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **89 722,44771** | 0,00000 | 0,00000 | 89 722,44771 | 0,00000 |
| **2022** | **14 078,41900** | 0,00000 | 0,00000 | 14 078,41900 | 0,00000 |
| 5 | **Подпрограмма 5** Содержание и уход за зелеными насаждениями | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **168 402,88202** | 0,00000 | 1 745,09830 | 166 657,78372 | 0,00000 |
| **2022** | **58 408,88147** | 0,00000 | 4 194,31663 | 54 214,56484 | 0,00000 |
| 6 | **Подпрограмма 6** Развитие градостроительной деятельности на территории СГО | **КАГиЗ** | **2014-2021** | **161 827,38386** | 0,00000 | 19 000,00000 | 142 827,38386 | 0,00000 |
| **2022** | **27 454,52318** | 0,00000 | 4 100,00000 | 23 354,52318 | 0,00000 |
| 7 | **Подпрограмма 7** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | **ОЖКХ** | **2014-2021** | **410 245,85684** | 0,00000 | 137 536,49850 | 272 709,35834 | 0,00000 |
| **2022** | **57 894,46965** | 0,00000 | 688,00000 | 57 206,46965 | 0,00000 |
| 8 | **Подпрограмма 8** Организация мероприятий по охране окружающей среды | **ОПиЭБ** | **2014-2021** | **11 051,52112** | 0,00000 | 0,00000 | 11 051,52112 | 0,00000 |
| **2022** | **3 531,79721** | 0,00000 | 0,00000 | 3 531,79721 | 0,00000 |
| 9 | **Подпрограмма 9** Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения | **ОЭР** | **2014-2021** | **33 323,57800** | 0,00000 | 0,00000 | 33 323,57800 | 0,00000 |
| **2022** | **1 137,22900** | 0,00000 | 0,00000 | 1 137,22900 | 0,00000 |
| А | **Подпрограмма А** Строительство объектов городского хозяйства | **ОКС** | **2014-2021** | **834 734,41944** | 0,00000 | 329 472,71192 | 503 461,70752 | 1 800,00000 |
| **2022** | **274 975,06161** | 0,00000 | 132 372,76380 | 142 602,29781 | 0,00000 |
| Б | **Подпрограмма Б** Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории СГО | **ОЭР** | **2014-2021** | **5 247,32017** | 0,00000 | 0,00000 | 5 247,32017 | 0,00000 |
| **2022** | **7 146,66155** | 0,00000 | 0,00000 | 7 146,66155 | 0,00000 |
| В | **Подпрограмма В** Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе | **ОКС** | **2014-2021** | **306 735,40700** | 138 781,32279 | 139 557,83721 | 28 396,24700 | 0,00000 |
| **2022** | **88 362,06500** | 12 024,81840 | 54 245,78160 | 22 091,46500 | 0,00000 |
| **Расходы на реализацию муниципальной программы с 2023 года** | | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
|  | **Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ОВБиДХ** | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого** | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе мероприятий:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | Федеральный проект  "Жилье и городская среда" | ОКС | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 1.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ | ОКС | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 2 | Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть" | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 2.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 2.2 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 3 | Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | ОВБиДХ и ОКС | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 3.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на строительство мест (площадок) для накопления ТКО | ОКС | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 3.2 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 4 | Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инжененрной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 4.1 | Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан" государственной программы ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 5 | Федеральный (региональный) проект "Благоустройство сельских территорий" | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 5.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 6 | Федеральный (региональный) проект "Социальная активность" | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 6.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов в рамках областного закона № 3-оз | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7 | Инициативный проект "Я планирую бюджет" | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов "Я планирую бюджет" | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 8 | Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 8.1 | Выполнение проектно- изыскательских работ | КАГиЗ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 9 | Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 9.1 | Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 10 | Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 10.1 | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 11 | Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОПиЭБ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 11.1 | Комплекс проектных мероприятий по охране и защите зон зеленых насаждений (строительство) | ОПиЭБ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 12 | Проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | ОКС | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 12.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов коммунального хозяйства | ОКС | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 12.2 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов благоустройства | ОКС | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 12.3 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства автомобильных дорог | ОКС | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 12.4 | Комплекс проектных мероприятий направленных на достижение основных целей | ОКС | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ОВБиДХ** | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого** | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе мероприятий:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 1.1 | Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 1.2 | Ремонт улично-дорожной сети | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 1.3 | Обеспечение безопасности дорожного движения | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 2.1 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 3.1 | Обращение с отходами | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 4.1 | Содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 4.2 | Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 5.1 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 6.1 | Выполнение кадастровых работ. Постановка на государственный учет земельных участков | КАГиЗ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 6.2 | Выполнение комплексных кадастровых работ. Постановка на государственный кадастровый учет объектов | КАГиЗ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 6.3 | Проведение строительно-технической экспертизы | КАГиЗ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 6.4 | Эксплуатация и развитие ГИСОГД (обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД") | КАГиЗ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.1 | Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.2 | Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.3 | Доставка питьевой воды в бывшие деревни | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.4 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексногоразвития системы коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.5 | Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.6 | Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.7 | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 8.1 | Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 8.2 | Содержание бесхозяйных объектов | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОПиЭБ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 9.1 | Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | ОПиЭБ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" | ОЭР | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 10.1 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | ОЭР | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" | ОЭР | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 11.1 | Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | ОЭР | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 11.2 | Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | ОЭР | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 11.3 | Доставка тел умерших из внебольничных мест | ОЭР | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 11.4 | Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | ОЭР | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 11.5 | Мероприятия по охране общественных кладбищ и мемориалов | ОЭР | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

Приложение 5

**Сведения о налоговых расходах местного бюджета,**

**направленных на достижение цели муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота | Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу | Целевая категория налогоплательщиков | Показатели достижения целей муниципальной программы | Финансовый год | Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.) | | Размер налогового расхода  (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| Льгота по земельному налогу в размере 70% | Решение совета депутатов № 63 от 22.11.2019 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования  Сосновоборский городской округ Ленинградской области» | Дачные, садоводческие или огороднические объединения | Увеличение удельного веса дачных, садоводческих или огороднических объединений, получивших льготу, на 0,01% | 2022 | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| Льгота по земельному налогу в размере 70% | Решение совета депутатов № 63 от 22.11.2019 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования  Сосновоборский городской округ Ленинградской области» | Дачные, садоводческие или огороднические объединения | Увеличение удельного веса дачных, садоводческих или огороднических объединений, получивших льготу, на 0,01% | 2023 | Плановое значение | 116 | Плановое значение | 7767 |
| Фактическое значение |  | Фактическое  значение |  |