

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29/12/2011 № 2311

О внесении изменений в постановление администрации

Сосновоборского городского округа от 06.11.2009 № 1827

«Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой

программы «Организация мероприятий по охране

окружающей среды в лесах Сосновоборского городского

округа на 2010-2012 годы» (с изменениями,

внесенными постановлением главы администрации

Сосновоборского городского округа от 09.11.2010 № 2305)

С целью уточнения состава мероприятий ДМЦП и размера денежных средств, предусмотренных на их реализацию на 2010-2012 годы, администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменение в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 06.11.2009 № 1827 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды в лесах Сосновоборского городского округа на 2010-2012 годы» (с изменениями, внесенными постановлением главы администрации Сосновоборского городского округа от 09.11.2010 № 2305):

1.1. Изложить долгосрочную муниципальную целевую программу «Организация мероприятий по охране окружающей среды в лесах Сосновоборского городского округа на 2010-2012 годы» в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновоборского городского округа.

3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты "Маяк".

4. Постановление вступает в силу с даты обнародования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Беляева Н.Н.

Глава администрации

Сосновоборского городского округа В.И.Голиков

исп. Бойцов Д.Г.

 26139

АЛ 47579 -о

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации,

председатель Комитета финансов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г.Козловская

10.01.2012

Заместитель главы администрации по экономике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Е.Подрезов

29.12.2011

Начальник отдела природопользования и

экологической безопасности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Б.Малеванная

16.12.2011

Начальник ОКС КУЖКХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Настеко

28.12.2011

Начальник отдела экономического развития

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Невская

26.12.2011

Начальник централизованной бухгалтерии,

главный бухгалтер администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Ярушкина

20.01.2012

Главный специалист юридического

отдела, юрисконсульт

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Курдяева

20.12.2011

Начальник общего отдела

19.12.2011

Рассылка:

Общий отдел, отдел природопользования и эколог. безопасности, отдел экономического развития, КФ, ЦБ,

Прокуратура

# Приложение

# к постановлению администрации

# Сосновоборского городского округа

от 29/12/2011 № 2311

**ДОЛГОСРОЧНАЯ** **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**Сосновоборского городского округа**

**«Организация мероприятий по охране окружающей среды**

**в лесах на территории муниципального образования**

**Сосновоборский городской округ на 2010 – 2012 годы»**

**(новая редакция)**

**г.Сосновый Бор**

**2011 год**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

стр.

1. Титульный лист - 1

2. Оглавление - 2

3. Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы - 3

5. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения - 5

программными методами

6. Цели и задачи программы. - 6

7. Основные мероприятия программы - 6

9. Ресурсное обеспечение программы - 6

10. Ожидаемые результаты реализации программы - 6

11. Система контроля хода выполнения программы - 7

12. План мероприятий долгосрочной муниципальной целевой - 8

программы

**П А С П О Р Т**

**долгосрочной муниципальной целевой программы**

Организация мероприятий по охране окружающей среды в лесах

на территории муниципального образования Сосновоборский городской

округ на 2010 – 2012 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование долгосрочной муниципальной целевой программы | Организация мероприятий по охране окружающей среды в лесах на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2010 – 2012 годы |
| Основание для  разработки программы | Распоряжение главы администрации от 06.11.2009 № 289-р «О разработке проекта долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды в лесах Сосновоборского городского округа на 2010-2012 годы»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Правила пожарной безопасности в лесах»;  Постановление главы администрации Сосновоборский городской округ  от 19.08.2009 № 1386 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента лесов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа в границах городской черты» |
| Заказчик программы | Администрация Сосновоборского городского округа Ленинградской области |
| Представитель заказчика (координатор) программы | Отдел природопользования и экологической безопасности |
| Разработчик программы | Отдел природопользования и экологической безопасности |
| Цели и задачи программы | **Цель:**  Создание условий сохранения качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ.  **Задачи:**  **-** разработка проекта освоения лесов;  - организация мероприятий по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров (минерализованные полосы, противопожарные барьеры, водозаборные площадки, осуществление мониторинга и т.д.);  - уход за лесными насаждениями (расчистка захламленных участков, разрубка квартальных просек, установление квартальных столбов и т.д.)  - информационное обеспечение (установка аншлагов, работа с населением). |
| Сроки реализации программы | 2010 – 2012 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Всего 10742,330 тысяч рублей, в том числе:  2010 год - местный бюджет - 3292 тысяч рублей;  2011 год - местный бюджет – 3868 тысяч рублей  2012 год - местный бюджет – 3582,330 тысячи рублей. |
| Код бюджетной классификации расходов | 001 0605,7950032,500,226 – 9638,330 тысячи рублей;  001 0605,7950032,003,310 – 1104 тысячи рублей. |
| Индикаторы реализации (целевые задания) программы | В результате реализации долгосрочной целевой программы будет:  - разработан проект противопожарных дорог;  - созданы три водозаборные площадки;  - выполнено обустройство 77,4 км минерализованных полос; |
| Эффективность реализации  программы | Социальная эффективность:  - сохранение качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города, и как следствие снижение негативного воздействия на здоровье населения;  - уменьшение пожарной опасности в лесах Сосновоборского городского округа. |
| Участники программы | Администрация Сосновоборского городского округа;  Организации, отбираемые на конкурсной основе в порядке, установленном:  Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и нормативными актами органов местного самоуправления; |
| Руководитель программы: фамилия, имя, отчество, должность, телефон  Куратор программы: фамилия, имя, отчество, должность, телефон | Малеванная Наталья Борисовна, начальник отдела природопользования и экологической безопасности, т. 2-90-09  Бойцов Дмитрий Геннадьевич, главный специалист отдела природопользования и экологической безопасности, т. 2-61-39 |
| Система контроля хода выполнения программы | Оперативный контроль хода выполнения мероприятий Программы осуществляет отдел природопользования и экологической безопасности администрации Сосновоборского городского округа, в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 25.05.2010 № 1026 «О Порядке разработки, утверждения и контроля реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в Сосновоборском городском округе» |

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Территория Сосновоборского городского округа это приморская низменность, для которой характерны хвойные и смешанные леса, валуны, песчаные дюны с выходом к Финскому заливу Балтийского моря.

Территория лесов, расположенных в границах городской черты Сосновоборского городского округа, ранее входила в состав земель лесного фонда Сосновоборского лесничества Ломоносовского лесхоза Ленинградской области.

Вследствие перевода земель лесного фонда в категорию земель – земли населенных пунктов изменилось их целевое назначение.

В соответствии с частью 1 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

В основе законодательства о градостроительной деятельности лежат следующие принципы:

- обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- осуществление строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Важнейшим требованием к использованию лесов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, является требование выполнения лесами функции экологической защиты и рекреационной функции для городского населения. В соответствии с главой 1 статьи 10 Лесного кодекса Российской Федерации леса, расположенные на землях населенных пунктов, отнесены к защитным лесам.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (часть 4 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с главой 3 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения, защите от вредных организмов и от иного негативного воздействия. Для создания условий сохранения качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в соответствии с Генеральным планом Сосновоборского городского округа необходимо ежегодно проводить мероприятия по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, по защите и уходу за лесами. Это обуславливает необходимость применения программно-целевого подхода.

**II. Цели и задачи программы**

Целью долгосрочной муниципальной программы является создание условий сохранения участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ.

разработка проекта освоения лесов.

Задачи программы:

- организация мероприятий по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров;

- уход за лесными насаждениями;

- информационное обеспечение.

**III. Основные мероприятия программы**

1. Разработка проекта освоения лесов.

2. Мероприятия по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров:

- разбивка на местности по минерализованным полосам;

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами;

- уход за противопожарными барьерами;

- разработка проекта дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог противопожарного назначения;

- устройство водозаборных площадок;

- проведение мониторинга наземной зоны охраны.

3. Санитарно-оздоровительные мероприятия:

- вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

- очистка лесов от захламления;

4. Другие мероприятия:

- расчистка и разрубка квартальных просек;

- установка квартальных столбов;

- установка аншлагов.

**IV. Ресурсное обеспечение программы**

Для реализации мероприятий, предусмотренных программой, необходимое финансовое обеспечение должно составить в 2010 – 2012 г.г. не менее 10742,330 тыс. руб. из городского бюджета, в том числе:

2010 год – 3292 тысяч рублей;

2011 год – 3868 тысяч рублей

2012 год – 3582,330 тысячи рублей

В ходе реализации программы в рамках каждого раздела возможно перераспределение средств по предусмотренным в нем мероприятиям в размере 20 % в течение года. Перераспределение средств осуществляется на основании ходатайства руководителя программы согласованного с руководителем комитета финансов.

**V. Ожидаемые конечные результаты реализации программы**

Долгосрочная целевая программа по организации мероприятий по охране окружающей среды в лесах призвана обеспечить пожарную и санитарную безопасность в лесах, защиту и уход за лесами.

Выполнение программных мероприятий позволит снизить пожарную опасность в лесах Сосновоборского городского округа, что уменьшит затраты на тушение лесных пожаров. Сохранение качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города, снизит негативное воздействие на здоровье населения за счет уменьшения загрязнения атмосферного воздуха.

В результате реализации долгосрочной целевой программы будет:

- построено около 1.5 км противопожарных дорог;

- создано три водозаборные площадки;

- выполнено обустройство 77,4 км минерализованных полос.

**VI. Система контроля хода выполнения программы**

Оперативный контроль хода выполнения мероприятий Программы осуществляет отдел природопользования и экологической безопасности администрации Сосновоборского городского округа, в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 25.05.2010 № 1026 «О Порядке разработки, утверждения и контроля реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в Сосновоборском городском округе».

**План мероприятий Программы «Организация мероприятий по охране**

**окружающей среды в лесах на территории муниципального образования**

**Сосновоборский городской округ на 2010 – 2012 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок сдачи объекта, проведения мероприятий | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего, тыс.руб | в том числе: | | | | |
| Федеральны й бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюд­жетные фонды | Прочие  источники |
| **I. Разработка проекта освоения лесов** | **2010 г.** | **238,000** | **-** | **-** | **238,000** | **-** | **-** |
| **II. Мероприятия по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров** | **2010 г.** | **2507,000** | **-** | **-** | **2507,000** | **-** | **-** |
| В том числе:  1. Разбивка на местности по минерализован-ным полосам. | 2010 г. | 204,000 | **-** | **-** | 204,000 | **-** | **-** |
| 2. Устройство ми- нерализованных полос. | 2010 г. | 100,000 | **-** | **-** | 100,000 | **-** | **-** |
| 3. Уход за минера-лизованными полосами. | 2010 г. | 33,000 | **-** | **-** | 33,000 | **-** | **-** |
| 4. Уход за противопожарными барьерами. | 2010 г. | 8,000 | **-** | **-** | 8,000 | **-** | **-** |
| 5 . Ремонт дорог противопожарного назначения | 2010 г. | 200,000 | **-** | **-** | 200,000 | **-** | **-** |
| 6. Проведение мониторинга наземной зоны охраны | 2010 г. | 1700,000 | **-** | **-** | 1700,000 | **-** | **-** |
| 7. Подготовка акта выбора земельных участков и топосъемка для проектирования и строительства дорог противопожарного назначения и водоема | 2010 г. | 262,000 | **-** | **-** | 262,000 | **-** | **-** |
| **III. Организация санитарно-оздоровительных мероприятий** | **2010 г.** | **400,000** | **-** | **-** | **400,000** | **-** | **-** |
| В том числе:  1. Вырубка погиб-ших и поврежден-ных лесных насаждений. | 2010 г. | 200,000 | **-** | **-** | 200,000 | **-** | **-** |
| 2. Очистка лесов от захламления. | 2010 г. | 200,000 | **-** | **-** | 200,000 | **-** | **-** |
| **IV. Другие мероприятия.** | **2010 г.** | **147,000** | **-** | **-** | **147,000** | **-** | **-** |
| В том числе:  1. Расчистка и раз-рубка квартальных просек. | 2010 г. | 54,000 | **-** | **-** | 54,000 | **-** | **-** |
| 2. Установка квартальных столбов. | 2010 г. | 73,000 | **-** | **-** | 73,000 | **-** | **-** |
| 3. Установка аншлагов. | 2010 г. | 20,000 | **-** | **-** | 20,000 | **-** | **-** |
| **V. Мероприятия по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров** | **2011 г.** | **3236,09337** | **~~-~~** | **~~-~~** | **3236,09337** | **-** | **-** |
| В том числе:  1. Разбивка на местности по минерализованным полосам. | 2011 г. | 218,000 | - | - | 218,000 | **-** | **-** |
| 2. Устройство ми- нерализованных полос. | 2011 г. | 109,000 | - | - | 109,000 | - | **-** |
| 3. Уход за минера-лизованными полосами. | 2011 г. | 56,37337 | - | - | 56,37337 | **-** | **-** |
| 4. Уход за противопожарными барьерами. | 2011 г. | 8,720 | - | - | 8,720 | **-** | **-** |
| 5 . Ремонт дорог противопожарного назначения | 2011 г. | 218,000 | - | - | 218,000 | **-** | **-** |
| 6. Проведение мониторинга наземной зоны охраны | 2011 г. | 1962,000 | **-** | **-** | 1962,000 | **-** | **-** |
| 7. Выполнение землеустроительных работ и инженерно-топографических планов для проектирования и строительства дорог противопожарного назначения с водозаборными площадками | 2011 г. | 303,647 | - | - | 303,647 | - | - |
| 8. Разработка проекта дорог противопожарного  назначения и водозаборных площадок | 2011 г. | 360,353 | - | - | 360,353 | **-** | **-** |
| **VI. Организация санитарно-оздоровительных мероприятий** | **2011 г.** | **508,65982** |  |  | **508,65982** | **-** | **-** |
| В том числе:  1. Вырубка погиб-ших и поврежден-ных лесных насаждений. | 2011 г. | 290,65982 | **-** | **-** | 290,65982 | **-** | **-** |
| 2. Очистка лесов от захламления. | 2011 г. | 218,000 | - | - | 218,000 | **-** | **-** |
| **VII. Другие мероприятия.** | **2011 г.** | **123,24681** |  |  | **123,24681** | **-** | **-** |
| В том числе:  1. Расчистка и раз-рубка квартальных просек. | 2011 г. | 58,860 | - | - | 58,860 | **-** | **-** |
| 2. Установка квартальных столбов. | 2011 г. | 42,58681 | - | - | 42,58681 | **-** | **-** |
| 3. Установка аншлагов. | 2011 г. | 21,800 | - | - | 21,800 | **-** | **-** |
| **VIII. Мероприятия по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров** | **2012 г.** | **3437,330** | **-** | **-** | **3437,330** | - | - |
| В том числе:  1. Разбивка на местности по минерализован-ным полосам. | 2012 г. | 150,000 | **-** | **-** | 150,000 | **-** | **-** |
| 2. Устройство ми- нерализованных полос. | 2012 г. | 10,000 | **-** | **-** | 10,000 | **-** | **-** |
| 3. Уход за минера-лизованными полосами. | 2012 г. | 100,000 | **-** | **-** | 100,000 | **-** | **-** |
| 4. Уход за противопожарными барьерами. | 2012 г. | 5,000 | **-** | **-** | 5,000 | **-** | **-** |
| 7 . Ремонт дорог противопожарного назначения | 2012 г. | 108,330 | **-** | **-** | 108,330 | **-** | **-** |
| 9. Проведение мониторинга наземной зоны охраны | 2012 г. | 1600,00 | - | - | 1600,00 | **-** | **-** |
| 5. Разработка проекта дорог противопожарного  назначения. |  | 360,000 | - | - | 360,000 | - | - |
| 6. Строительство дорог противопожарного назначения. | 2012 г. | 674,400 | - | - | 674,400 | **-** | **-** |
| 8. Строительство водозаборных площадок | 2012 г. | 429,600 | - | - | 429,600 | **-** | **-** |
| **IX. Организация санитарно-оздоровительных мероприятий** | **2012 г.** | **65,000** | **-** | **-** | **65,000** | **-** | **-** |
| В том числе:  1. Вырубка погиб-ших и поврежден-ных лесных насаждений. | 2012 г. | 30,000 | - | - | 30,000 | **-** | **-** |
| 2. Очистка лесов от захламления. | 2012 г. | 35,000 | - | - | 35,000 | **-** | **-** |
| **X. Другие мероприятия.** | **2012 г.** | **80,000** | **-** | **-** | **80,000** | **-** | **-** |
| В том числе:  1. Расчистка и раз-рубка квартальных просек. | 2012 г. | 30,000 | **-** | **-** | 30,000 | **-** | **-** |
| 2. Установка квартальных столбов. | 2012 г. | 30,000 | **-** | **-** | 30,000 | **-** | **-** |
| 3. Установка аншлагов. | 2012 г. | 20,000 | **-** | **-** | 20,000 | **-** | **-** |
| **Всего по программе**  **на 2010 – 2012** годы |  | **10742,33** | **-** | **-** | **10742,33** | **-** | **-** |
| **в том числе**  **2010 год** |  | **3292,000** | **-** | **-** | **3292,000** | **-** | **-** |
| **в том числе**  **2011 год** |  | **3868,000**  (с учетом 9 %) | **-** | **-** | **3868,000**  (с учетом 9 %) | **-** | **-** |
| **в том числе**  **2012 год** |  | **3582,330**  (с учетом 7.4 %) | **-** | **-** | **3582,330**  (с учетом 7.4%) | **-** | **-** |

исп. Бойцов Д.Г.

 26139

АЛ 47579 -о