Информация

о результатах контрольного мероприятия

**«Проверка использования средств бюджета на выполнение мероприятий**

**Подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа» муниципальной программы**

**«Городское хозяйство на 2014-2024 годы». Аудит закупок»**

на объекте:

- администрация Сосновоборского городского округа (комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосновоборского городского округа).

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 17 августа 2020 года по 24 сентября 2020 года.

**Проверяемый период деятельности**: 2019 год, текущий период 2020 года.

**Предмет контрольного мероприятия:** средства бюджета городского округа, муниципальное имущество.

1.Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы реализации в 2019 г., 2020 г. муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» по подпрограмме 6 ««Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа» и правомерность направления средств бюджета на вышеуказанные цели, соответствуют нормам законодательства.

2. Объем финансирования подпрограмме 6 ««Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа» 2019 г., 2020 г. в целом соответствует решению о бюджете.

3. Установлено несоблюдение требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 13.03.2019 №546. В нарушение пункта 4.5 Порядка №546 не соблюден срок внесения изменений по объему финансирования подпрограмме 6 ««Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа» в соответствие решению совета депутатов от 26.06.2019 № 73 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018г. № 214«О бюджете Сосновоборского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

4. Мероприятия в области градостроительной деятельности в рамках подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа» по МП «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» на 01 января 2020 года исполнены на 78,44%.

5. Мероприятие «Средства субсидии для целей реализации проектов-победителей ежегодного конкурса Ленинградской области» в рамках подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа» по МП «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» на 01 января 2020 года исполнено на 45,75%.

6. Мероприятие «Расходы по эксплуатации и развитию ИСОГД (обеспечение деятельности МКУ «ЦИОГД»)» в рамках подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа» по МП «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» на 01 января 2020 года исполнено на 99,6%.

7. Мероприятия в области градостроительной деятельности в рамках подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа» по МП «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» за первое полугодие 2020 г. исполнены на 12,10%.

8. Мероприятие «Расходы по эксплуатации и развитию ИСОГД (обеспечение деятельности МКУ «ЦИОГД»)» в рамках подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа» по МП «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» за первое полугодие 2020 г. исполнено на 43,02 %.

9. Нецелевого использования бюджетных средств на мероприятия в области градостроительной деятельности в рамках подпрограммы 6 «Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа» по МП «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» не выявлено.

10. По подпрограмме 6 ««Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа» по МП «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» уровень эффективности составил 50 %. Уровень показателя эффективности низкий.

11. В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения Статьи 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившееся в нарушениях срока оплаты выполненных работ.

Нарушений срока оплаты выполненных работ – 4 шт.

*Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря 2014 г., протокол N 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015 г. (далее Классификатор нарушений) выявленные нарушения классифицируются:*

*• по пункту 4.44 «Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)».*

*В соответствии со Статьей 7.32.5. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) определено*

*Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд*

*(введена Федеральным* [*законом*](consultantplus://offline/ref=F3BC83E840962121AE71F9C06C014027A78E4FB4B628743C7C313F2A1288F98D6B5044DC6B5943F434DDAD044B4ABE65CCA12E7F30574F8Cp8eBM) *от 26.07.2017 N 189-ФЗ)*

*1. Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, -*

*влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.*

В связи с малозначительностью правонарушения КСП СГО материалы проверки в Ленинградское УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении не направляются.